УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства

Республики Казахстан

от ____________ 2010 года

№  ______

Программа
«Развитие атомной отрасли 
в Республике Казахстан
на 2010-2014 годы
с перспективой развития до 2020 года»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Паспорт Программы	3

2.	Введение	5

3.	Анализ текущей ситуации	7

3.1	Современные тенденции развития мировой  ядерной энергетики	7

3.2	Строительство АЭС в мире	10

3.3	Предпосылки развития атомной отрасли РК	11

3.4	Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для
атомной отрасли РК 	20

3.5	Анализ действующей политики	22

4.	Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов
реализации Программы	23

4.1	Цель, задачи Программы	23

4.2	Целевые индикаторы Программы	23

4.3	Показатели результатов реализации Программы	36

5.	Этапы реализации Программы	42

5.1	Первый этап реализации Программы	42

5.2	Второй этап реализации Программы	47

6	Оценка воздействия на окружающую среду	52

7.	Необходимые ресурсы	58

8.	План мероприятий по реализации Программы	64

9.	Основные инвестиционные проекты, реализуемые в рамках Программы	78

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	79

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	79

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	80

ПРИЛОЖЕНИЕ 4	81

ПРИЛОЖЕНИЕ 5	81

ПРИЛОЖЕНИЕ 6	82

- Паспорт Программы

| Наименова-ние: | Развитие атомной отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы с перспективой развития до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки: | Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года №302 об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации ГПФИИР РК на 2010-2014 годы. |
| Разработчик | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Цель Программы: | Развитие атомной промышленности и создание атомной энергетики для обеспечения энергетической безопасности и ускоренного индустриально-инновационного развития страны |
| Основные задачи: | 1. Развитие атомной промышленности. 2. Развитие атомной энергетики 3. Развитие науки в атомной сфере. 4. Охрана здоровья населения и окружающей среды |
| Сроки реализации: | 2010 – 2014 годы, с перспективой развития до 2020 года |
| Целевые индикаторы | В результате реализации Программы будут получены следующие основные результаты: 1. Развитие атомной промышленности Построена вертикально-интегрированная компания ядерного топливного цикла. Увеличен объем добычи урана, в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан до 35% от мировой добычи. Созданы новые производства ядерно-топливного цикла: - конверсионный завод производственной мощностью 12 000 тонн гексафторида урана (UF6), 8% от мирового объема производства; - завод на Ульбинском металлургическом заводе по выпуску тепловыделяющих сборок, мощностью 400 тонн ядерного топлива, 3% от мирового объема производства; - обеспечено участие РК в действующем предприятии по разделению изотопов на территории РФ, для получения гарантированных услуг по обогащению урана в 2,5 млн. ЕРР, 4% от мирового объема производства; - завод по производству серной кислоты мощностью 500 000 тонн в год. 2. Развитие атомной энергетики Сооружены и приняты в эксплуатацию: - два атомных энергоблока АЭС в Актау; - республиканский центр переработке и хранению радиоактивных отходов на комплексе исследовательских реакторов «Байкал-1. 3. Развитие науки в атомной сфере Выполнена модернизация комплексов исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР. Сооружены и приняты в эксплуатацию: - опытно-демонстрационный инновационный высокотемпературный газоохлаждаемый реактор ВТГР в г. Курчатов; - Казахстанский термоядерный материаловедческий реактор токамак КТМ; - ускоритель тяжелых ионов ДЦ-350 в г. Алматы. 4. Охрана здоровья населения и окружающей среды Создан Республиканский центр комплексной дозиметрии. Создан Центр ядерной медицины и биофизики. Осуществлена передача 90% земель бывших мест проведения ядерных испытаний в хозяйственный оборот |
| Источники и объемы финансиро-вания: | Предварительно необходимый объем финансирования Программы на 2010-2020 годы составляет 1 951 209,8 млн. тенге, в том числе - из внебюджетных средств 1 601 982,6 млн. тенге; - из бюджетных средств 349 227,2 млн. тенге, в том числе по этапам и годам: 1 этап 2010 – 2014 годы – 115009,5 млн. тенге, из них - 2010 год – 7772,9 млн. тенге; - 2011 год – 16225,2 млн. тенге; - 2012 год – 19875,5 млн. тенге; - 2013 год – 37163,9 млн. тенге; - 2014 год – 33972,0 млн. тенге; 2 этап 2015 -2020 годы – 234217,7 млн. тенге Объем финансирования на периоды 2013-2014 г.г. и 2015-2020 г.г. потребует уточнения по итогам реализации мероприятий 2010-2012 гг. Ежегодные объемы будут уточняться в соответствии с объемами, предусматриваемыми в республиканском бюджете. |

- Введение

Динамичное развитие экономики и рост благосостояния населения страны делает все более актуальным вопрос обеспечения возрастающих потребностей различных отраслей экономики в электрической и тепловой энергии. В условиях ожидаемого существенного мирового роста численности населения и прогнозного мирового роста энергопотребления, основные на сегодняшний день энергоносители, такие как уголь, газ, нефть иссякают все более быстрыми темпами и по различным прогнозам могут исчерпать себя во второй половине XXI века, что делает актуальной своевременную подготовку новой энергетической технологии.

В ежегодных Посланиях Президента Республики Казахстан народу Казахстана сформулирована стратегическая задача значительного ускорения темпа развития экономики страны, в первую очередь за счет широкомасштабного внедрения высоких технологий и наукоемких производств, которые выступили бы надежным фундаментом для форсированного и устойчивого развития экономики в целом. В числе важнейших направлений внутренней и внешней политики отмечена необходимость развития электроэнергетических ресурсов и создания основ атомной энергетики, которая способна вовлечь в ускоренное развитие комплекса сложных высокотехнологичных производств, основанных

- на новейших технологиях и использующих последние достижения науки техники,

- на стандартах гарантирующих высокое качество продукции и управления производством, что, в целом, существенно повышает их конкурентоспособность на мировом рынке;

- на высоких требованиях к кадровому обеспечению атомной отрасли, что  позволит существенно повысить профессиональные качества «человеческого капитала» страны.

Указанные выше обстоятельства обуславливают особую роль атомной энергетики в ускорении общего развития экономики Казахстана.

В послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Через кризис к укреплению и развитию» (2009 год) сказано, что «индустриальное развитие - это наш шанс в новом десятилетии, новые возможности для развития страны». Необходимо форсированными темпами создать новую индустриальную экономику - прежде всего за счет внедрения инноваций, новых технологий. «Сегодня мы вынуждены перегруппировать свои силы и ресурсы, и мы это делаем под влиянием внешних обстоятельств. Но это вовсе не означает, что мы изменили свой курс. Этот курс определен Стратегией развития страны до 2030 года» - «…Диверсификация источников энергии требует развития атомной энергетики с целью обеспечения ресурсов для устойчивого развития всей территории страны». (Послание Президента Республики Казахстан от 27 февраля 2007 года).

Государственная политика в атомной сфере должна быть направлена на

- создание атомных энергоисточников;

- дальнейшее развитие уранодобывающих и перерабатывающих производств, ускоренное развитие смежных отраслей промышленности;

- развитие атомной науки для обеспечения научно-технической поддержки развития атомной энергетики и урановой промышленности и поддержания ядерной компетенции страны;

- охрану здоровья населения, окружающей среды, реабилитацию радиационно-опасных территорий, вовлечение их в хозяйственный оборот и реализацию социальных проектов атомной отрасли;

- совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров для атомной отрасли;

- развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в атомной отрасли;

- обеспечение ядерной, радиационной, промышленной безопасности и физической защиты объектов атомной отрасли;

- обеспечение режима нераспространения.

- развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии

Эффективное решение этого комплекса проблем предусматривается в рамках настоящей Отраслевой программы «Развитие атомной отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы с перспективой развития до 2020 года» (далее Программа), которая обеспечит развитие не только атомной энергетики, но и предприятий ядерно-топливного цикла, атомной науки и техники, атомного строительного комплекса.

Отраслевая программа развития атомной отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы разработана в рамках реализации Государственной программы форсированного индустриального инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденной Указом  Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958.

Реализация Программы позволит оптимально и сбалансировано использовать имеющиеся топливные и минеральные ресурсы, повысить экспортный потенциал страны, обеспечить экологическую чистоту энергетических технологий, развивать ядерные технологии для использования в различных отраслях экономики, обеспечить социально-экономическое развитие территорий Республики в регионах строительства атомных электростанций (АЭС), развивать международную кооперацию в атомной области, включая сооружение АЭС, создание систем замкнутого топливного цикла, проведение исследований в обоснование безопасности объектов атомной энергетики.

В целом реализация Программы развития атомной отрасли в Казахстане позволит решить целый ряд актуальных проблем, таких как:

- обеспечение энергетической безопасности страны в долговременной перспективе путем введения атомных энергетических мощностей;

- повышение экспортного потенциала Республики за счет производства электроэнергии, ядерного топлива и высокотехнологичной урановой продукции, высвобождения углеводородного сырья, используемого для сжигания на тепловых электростанциях (ТЭС);

- создание условий ускоренного индустриального развития страны за счет развития и внедрения наукоемких ядерных технологий, развития смежных отраслей науки и производства;

- выполнение международных обязательств по обеспечению ядерной безопасности;

- повышение профессионально-кадрового потенциала страны.

- снижение вредных выбросов в окружающую среду и повышение экологической чистоты энергетической отрасли в выполнение требований Киотского протокола;

- Анализ текущей ситуации

## Современные тенденции развития мировой  ядерной энергетики

Мировая энергетика накопила опыт эксплуатации ядерных энергоустановок около ~13 500 реакторо-лет. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирной ядерной ассоциации (WNA), в настоящее время в 30 странах мира эксплуатируется 436 ядерных реакторов суммарной установленной мощностью свыше 370 ГВт эл. («Новости мирового атомного рынка»  2009. № 5). В настоящее время ядерная энергетика обеспечивает около 16% объема производимой во всем мире электроэнергии.

Легководные реакторы (LWR), являются основным видом реакторов современного производства ядерной энергии. Их разработка начата в 50-х годах, и в настоящее время приобретен большой опыт в проектировании, строительстве и эксплуатации LWR. На сегодняшний день количество LWR достигает 359 (более 80 % действующих энергоблоков), включая реакторы с водой под давлением (PWR) и кипящие реакторы (BWR). АЭС с водоохлаждаемыми реакторами обеспечивают потребителя электроэнергией (КПД преобразования тепловой энергии в электрическую  до ~33%) и низкоэнтальпийным теплом.

Прогнозируется, что к 2050 году доля атомной энергетики в мировом энергобалансе увеличится до 35%.

За прошедшие 50 лет с начала развития мировой атомной энергетики сменилось несколько поколений коммерческих реакторов. Каждое поколение реакторов является очередной ступенью в повышении безопасности, надёжности реакторов и снижении себестоимости вырабатываемой энергии. В настоящее время в мире эксплуатируются в основном коммерческие реакторы поколения II.

В период до 2030 г. будут строиться новые коммерческие реакторы. В основном это будут реакторы III и III+ поколения, последние из которых являются модификацией концепции реакторов на легкой воде третьего поколения. Реакторы III и III+ поколения справляются с последовательностью аварий с применением пассивных мер безопасности. Пассивные меры или средства безопасности исключают вмешательство человека в управлении аварийным процессом. Первые реакторы поколения III эксплуатируются сейчас в Японии (реакторы ABWR).

Проекты реакторов IV поколения будут готовы для применения через 20-30 лет. Все реакторы IV Поколения будут иметь наибольшую безопасность, надёжность и экономичность, что позволит АЭС с такими реакторами быть конкурентоспособными с энергетическими установками с любыми источниками энергии.

Современные тенденции развития мировой  ядерной энергетики включают в себя:

- Совершенствование легководных реакторов (LWR) большой единичной электрической мощности (1000-1600 МВт) и их широкомасштабное внедрение в коммерческую эксплуатацию (внедрение реакторов поколения III).

- Разработку проектов легководных усовершенствованных реакторов малой и средней мощности (до ~ 600 МВт) и их широкомасштабное внедрение в коммерческую эксплуатацию, в основном, в развивающихся странах, имеющих небольшие электрические сети или ограниченную инфраструктуру.

- Интенсификацию исследований и разработок элементов замкнутого топливного цикла (из-за ограниченности ресурсов урана-235), включая технологии переработки и вторичного использования отработанного ядерного топлива. Переход к замкнутому ядерному топливному циклу, что позволит существенно уменьшить количество отходов и технологически обеспечить поддержание режима нераспространения ядерных материалов за счет использования ядерно-опасных материалов внутри топливного цикла.

- Разработку на основе международного сотрудничества и внедрение в коммерческое использование реакторов поколения IV, в том числе:

- реакторов на быстрых нейтронах, позволяющих решить проблему исчерпания топлива (урана-235) для легководных реакторов на тепловых нейтронах, а также проблему утилизации актиноидов и избыточного плутония, образующихся при эксплуатации LWR;

- высокотемпературных газоохлаждаемых (гелиевых) реакторов (ВТГР), позволяющих поднять термический КПД АЭС в газотурбинном цикле до 50%, а также создавать широкомасштабные производства водорода.

- и др.

- Организацию широкомасштабных теоретических и экспериментальных НИОКР по созданию новых видов топлив и конструкционных материалов для реакторов поколения IV.

Перспективным является применение атомной энергии в промышленности, где требуется высокотемпературное технологическое тепло (с температурой до 1000 С), в связи с чем среди проектов реакторов поколения IV рассматриваются высокотемпературные газовые реакторы (ВТГР), которые смогут обеспечить высокоэнтальпийной тепловой энергией и электричеством различные отрасли промышленного производства (предприятия производящие железо и сталь, нефтепродукты, осуществляющих газификацию угля, производство водорода  и т.д.).

В настоящее же время высокотемпературные технологии реализуются с использованием органических топлив, продукты сгорания которых, загрязняя атмосферу, создают тяжелую экологическую нагрузку на окружающую среду. ВТГР - технология является достойной альтернативой энергетическим технологиям, использующим органическое топливо, и находится в русле разработок наукоемких технологий, обеспечивающих переход к атомно-водородной энергетике, неизбежность перехода к которой осознана промышленно развитыми странами. По оценке специалистов ВТГР являются более безопасными и экономически эффективными, чем реакторы других типов.

Реакторы поколения IV работающие на быстрых нейтронах, будут готовы для полномасштабного коммерческого применения ближе к середине настоящего столетия. Строительство реакторов на быстрых нейтронах позволит уйти от критической недостаточности ресурсной базы – т.н. «природно-урановой зависимости» и использовать в качестве топлива плутоний (в том числе из оружейных запасов) и уран-238, которые могут делиться от быстрых нейтронов, а также гигантское количество уже накопленных в мире ядерных «отходов» (отработанное топливо тепловых реакторов).

Критический анализ состояния мировой ядерной энергетики показал, что дальнейшее ее развитие немыслимо без тесной связи двух ее важнейших для человечества аспектов: долговременного обеспечения энергией безопасным и экономически приемлемым способом и предотвращения ее использования для целей создания ядерного оружия. Использование ядерно-опасных материалов внутри топливного цикла реакторов на быстрых нейтронах будет способствовать поддержанию режима нераспространения ядерных материалов, а в силу замкнутости их топливного цикла, на таких реакторах можно в течение практически неограниченного времени получать необходимое количество энергии для удовлетворения энергетических потребностей человечества при любом прогнозируемом сценарии развития цивилизации.

## Строительство АЭС в мире

С начала 1990-х годов темпы строительства новых АЭС снизились по сравнению с предыдущим периодом. Некоторые развитые энергонасыщенные страны, такие как, Бельгия, Германия и Швеция стали проводить политику свертывания выработки электроэнергии на АЭС. Австрия, Дания и Ирландия также заявили о принятии политики, направленной против ядерной энергетики. Такое отношение к ядерной энергетике в немалой степени было обусловлено крупными авариями на АЭС «Три-Майл-Айленд» (США) и в Чернобыле (СССР), которые продемонстрировали недостаточный уровень безопасности АЭС первых поколений. Однако, несмотря на кризис в развитии ядерной энергетики в 90-х годах прошлого столетия не следует забывать о том, что она сохраняет свои позиции как один из основных мировых источников энергии.

Во Франции после нефтяного кризиса 1970-х годов было решено сделать ставку именно на ядерную энергетику. В результате сегодня в стране 77% электроэнергии вырабатывается с помощью 59 ядерных энергоблоков. Сократились и затраты на производство электроэнергии: в 1981 г. они составляли 5% ВВП, а сейчас — всего 1,8%. Страна имеет самые высокие показатели потребления «атомного электричества» на душу населения в мире и планирует строительство в Фламанвилле французского демонстрационного блока "Фламанвиль 3" (1600 МВт эл) с реактором EPR. В период 2005-2006 гг. проведены необходимые организационно-административные мероприятия, а само строительство блока начато в 2007 году. Реактор должен быть введен в эксплуатацию к 2012 году. Компания «Электрисите де Франс» (EDF) объявила о планах замены, начиная с 2020 г., 59 своих действующих реакторов на реакторы EPR. Этот вариант стратегии развития был выбран EDF на основании экономических оценок и экологических показателей атомной энергетики. Предполагаемый темп замены - один энергоблок мощностью 1600 МВт (эл.) в год.

Одна из крупных в Азии ядерно-энергетических программ у Японии, где в настоящее время в эксплуатации находится 53 реактора. Япония к 2017 году планирует дополнительно подключить к энергосети 15 новых энергоблоков, в результате чего доля ядерной энергетики в производстве электроэнергии в Японии превысит 40%, а к 2050 г. ожидается удвоение её атомных энергетических мощностей до 90 ГВт. Япония реализует планы создания энергетических реакторов на быстрых нейтронах и планирует ввести их в коммерческую эксплуатацию в 2050 году.

Согласно энергетической стратегии к 2030 г. Россия намерена увеличить атомные электроэнергетические мощности до 300 ГВт с текущих 160 ГВт, введя в эксплуатацию дополнительные 44 блока.

Крупнейший в мире парк АЭС США, состоящий из 104 реакторов, и обеспечивающий 20% энергопотребностей страны, также планируется увеличить на 32 новых реактора, не считая возведения новых реакторов на базе существующих площадок АЭС.

Две заявки на подготовку площадок были поданы в Канаде.

Энергетические предприятия Латвии, Литвы и Эстонии начали совместное технико-экономическое обоснование сооружения новой АЭС, которая будет эксплуатироваться в интересах всех трех стран.

Самые масштабные планы развития атомной энергетики приняты в Китае, где к 2030 году планируется увеличение атомных энергетических мощностей до 160 ГВт (дополнительно около 149 новых реакторов к действующим 11), а к 2050 атомный парк страны, согласно государственной программе, должен составить 240 реакторов.

Пятикратный прирост ядерных мощностей ожидается также в Индии, где годовой рост ядерной энергетики только до 2012 г. составит 10%, а в целом до 2020 г. будет введен в эксплуатацию 31 новый реактор в дополнение к действующим на сегодня 17 реакторам средней мощности.

Некоторые государства азиатско-тихоокеанского региона планируют включить ядерную энергетику в структуру своей энергетики. Например, Индонезия недавно объявила о своем решении построить в центре острова Ява два реактора мощностью 1000 МВт, а Вьетнам заявил о своем намерении продолжить осуществление ядерно-энергетической программы.

## Предпосылки развития атомной отрасли РК

В прогнозах Мирового энергетического агентства признается, что ядерная энергетика по сравнению с другими источниками энергии не только помогает удовлетворить растущий спрос на энергию и повысить безопасность энергоснабжения, но и уменьшает выброс углерода в атмосферу, поскольку на предприятия, производящие энергию из органического топлива, приходится около половины антропогенных выбросов парниковых газов.

Рост энергетических потребностей во всем мире, нестабильность цен на нефть и природный газ, экологические ограничения в связи с использованием органического топлива, озабоченность в отношении надежности энергоснабжения в ряде стран делают актуальной своевременную подготовку новых энергетических технологий. Активные исследования новых возобновляемых источников энергии и управляемого термоядерного синтеза пока не позволяют рассматривать их в качестве реалистичных конкурентоспособных способов крупномасштабного замещения традиционного топлива.

Ядерные технологии производства энергии обладают важными принципиальными особенностями по сравнению с другими энерготехнологиями:

- ядерное топливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии и практически неисчерпаемые ресурсы;

- отходы ядерной энергетики имеют относительно малые объёмы и могут быть надёжно локализованы, а наиболее опасные из них можно «дожигать» в ядерных реакторах;

- ядерный топливный цикл (ЯТЦ) может быть реализован таким образом, что радиоактивность и радиотоксичность отходов не превысят их значений для руды, из которой добывается уран.

Таким образом, ядерная энергетика потенциально обладает всеми необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части энергетики на ископаемом органическом топливе и становления в обозримом будущем в качестве доминирующей энерготехнологии.

Создание атомной энергетики является масштабной, дорогостоящей и очень сложной задачей для любого государства вне зависимости от имеющегося в стране научно-технического потенциала. В этой связи не вызывает сомнений целесообразность подхода, при котором странами, начинающими процесс создания атомной энергетики, в максимальной степени учитывается предшествующий международный опыт. Этот опыт обобщен в серии документов МАГАТЭ о порядке внедрения атомной энергетики в развивающихся странах, которые издаются с начала 70-х гг. прошлого столетия.

В этом смысле нет причин и оснований для утверждения, что Казахстан может и должен изобрести свой собственный путь развития атомной энергетики. Рациональная постановка задачи состоит в том, чтобы при строительстве атомной энергетики в Республике Казахстан использовать имеющийся международный опыт с максимальным учетом национальных факторов.

На сегодняшний день в Казахстане имеются все объективные предпосылки для создания и развития атомной отрасли:

- наличие значительного количества разведанных запасов урана;

- наличие развитой уранодобывающей и ураноперерабатывающей промышленности, предприятий производства топлива и конструкционных материалов для ядерных энергетических реакторов, с использованием современных технологий, представленных в РК Национальной атомной компанией «Казатомпром» (НАК «Казатомпром»);

- наличие атомной науки, представленной РГП Национальный ядерный центр РК (РГП НЯЦ РК) с базовыми экспериментальными установками, включая исследовательские реакторы, способной решать задачи мирового уровня по направлениям развития атомной энергетики и обеспечения условий ее безопасного применения, выполнять исследования в области ядерной физики, физики и техники ядерных реакторов;

- наличие кадрового потенциала высококвалифицированных специалистов, как в атомной промышленности РК, так и в атомной науке, включая специалистов, принимавших участие в эксплуатации энергетического реактора БН-350 и принимающих участие в эксплуатации исследовательских реакторов ИВГ, ИГР и ВВР-К РГП НЯЦ РК;

- существенный задел в области разработки и внедрения ядерных технологий для получения медицинских радиофармпрепаратов, радиоизотопов, трансмутации, стерилизации материалов, по созданию электродвигательных установок и др.;

- законодательно оформленная нормативно-правовая база регулирования вопросов использования атомной энергии, делящихся и ядерных материалов, соответствующая требованиям  МАГАТЭ, но нуждающаяся в доработке и дальнейшем развитии;

- наличие опыта ликвидации и рекультивации объектов геологоразведочной, уранодобывающей и ураноперерабатывающей деятельности бывшего Министерства среднего машиностроения СССР, а также ликвидации последствий испытаний оружия массового поражения на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

- наличие системы мониторинга сейсмических событий;

- угроза потери энергетической независимости уже не в столь отдаленном будущем вследствие однобокого развития энергетической отрасли, ориентированной только на запасы органического топлива.

Основным постулатом рационального подхода к созданию атомной энергетики, оправданного международным опытом, является решение всех стоящих задач на основе объективных оценок и тщательного планирования, учитывающего долговременные перспективные потребности страны в энергии и текущее состояние и перспективы развития атомной энергетики в мире.

### Атомная промышленность

По данным МАГАТЭ около 19 % от всех разведанных мировых запасов сосредоточено в недрах Республики Казахстан. Общие запасы и ресурсы страны оцениваются в 1 609 тыс. тонн урана.

В настоящее время в мире существует дисбаланс между потребностью в топливе для АЭС в пересчёте на природный урана и количеством свежедобытого природного урана: при производстве топлива для АЭС вместо свежедобытого урана используются и другие - вторичные источников (складские запасы добытого ранее природного урана, регенерированный уран, МОХ топливо и др.).

По мере развития атомной энергетики и сокращения поставок за счет вторичных источников с 2014 года прогнозируется дефицит природного урана. В результате чего появляется ниша, которую будут стремиться занять страны, обладающие значительными ресурсами урана, такие как Австралия, Канада, Нигер, Центральноафриканская Республика. С целью занятия появившейся ниши, покрытия ожидаемого дефицита природного урана, удовлетворения возрастающих потребностей мировой атомной энергетики планируется увеличение добычи урана и выход Республики Казахстан по данному показателю на первое место в мире.

С целью расширения сырьевой базы, необходимой для поддержания добычи урана на требуемом уровне, была разработана Комплексная Программа развития минерально-сырьевой базы урана на 2007-2030гг., предусматривающая расширение сырьевой базы урана и обеспечения действующих уранодобывающих предприятий АО «НАК «Казатомпром» необходимыми запасами урана.

В 2008 году по добыче урана Казахстан уже вышел на 2 позицию в мире после Австралии, добыв 8 512 тонн урана в концентрате.

В декабре 2009 года Республика Казахстан вышла на первое место по добыче урана в мире.  Добыча природного урана на 21 декабря 2009 г. составила 13500 тонн. До конца года было добыто еще 520 тонн.

Объем добычи урана в Республике Казахстан в I квартале 2010 года составил 4060 тонн, что на 63% выше аналогичного периода прошлого года. Такая динамика роста была достигнута благодаря увеличению объемов производства практически на всех предприятиях холдинга, в том числе с началом добычи на рудниках ТОО «Байкен–U» и ТОО «Кызылкум», а также началом опытной добычи АО «СП «Акбастау».

В настоящее время добыча природного урана осуществляется на 21 руднике. Достигнутая мощность по добыче в 2010 году природного урана по этим рудникам составляет 18 131 тонн урана в год, проектная мощность – 22 000 тонн.

При реализации мероприятий настоящей программы необходимо обеспечить эффективное использование ресурсного потенциала страны для создания и сохранения стратегического запаса ядерного топлива в первую очередь для становления и развития в стране национальной атомной энергетики в долгосрочной и отдаленной перспективе.

Вопросы гарантированных поставок ядерного топлива, а также необходимость реализации масштабных программ по строительству новых АЭС привело к консолидации крупнейших компаний и фирм, вовлеченных в ЯТЦ. Такая консолидация повышает конкурентоспособность стран и компаний на мировых рынках. На сегодняшний день в мире существуют следующие альянсы: Toshiba-Westinghouse-Казатомпром, Areva-Mitsubishi, General Electric-Hitachi, а также Росатом, где консолидированы все российские ядерные активы. Для Казахстана, обладающего значительными запасами природного урана и производством компонентов ядерного топлива, сотрудничество в рамках вышеназванных альянсов позволит обеспечить не только самодостаточность во всех звеньях ЯТЦ, но и иметь свою долю на мировом рынке поставщиков ядерного топлива и высокотехнологичной урановой продукции. Ключевой задачей сотрудничества является эффективное использование ресурсного потенциала страны для укрепления позиций Казахстана на мировом ядерном рынке при сохранении стратегического запаса ядерного топлива для становления и развития в стране национальной атомной энергетики в долгосрочной и отдаленной перспективе.

Для занятия Казахстаном стратегически важных позиций в мировом ядерно-топливном цикле необходимо построение вертикально-интегрированной компании ЯТЦ в альянсе с ведущими зарубежными компаниями. При этом Казахстан, используя свой имидж, ресурсный потенциал и международные связи, может объединить усилия с ведущими компаниями ЯТЦ для участия в одном из самых перспективных сегментов атомной отрасли – в строительстве атомных станций. Реализация этой возможности важна для Казахстана как в плане роста экспортного потенциала экономики, развития инновационных отраслей и повышения престижа страны в мировом сообществе, так и в плане потенциального обеспечения производства электроэнергии в стране.

Существовавшая в Казахстане структура ядерно-топливного цикла образовалась в силу исторически сложившихся обстоятельств. Во времена Советского Союза урановая промышленность Казахстана была лишь одним из сегментов сложной единой структуры, которая представляла собой ядерный военно-промышленный комплекс, известный под названием «Министерство среднего машиностроения». После развала СССР Казахстану достался разорванный ядерно-топливный цикл: добыча природного урана и производство топливных таблеток.

Построение вертикально-интегрированной компании ЯТЦ заключается в создании промышленных производств ядерно-топливного цикла, элементы которого в настоящее время отсутствуют в атомной промышленности Казахстана, представленной НАК Казатомпром, который является национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Введение отсутствующих элементов ЯТЦ позволит выпускать высокотехнологичную урановую продукцию и перейти от сырьевой составляющей в продукции предприятий урановой промышленности страны к выпуску урановой продукции  с высокой добавленной стоимостью. Освоение выпуска высокотехнологичной урановой продукции позволит решить проблему снабжения отечественных АЭС топливом и обеспечить Республике Казахстан самостоятельную позицию на мировом рынке урановой продукции.

### Энергетика

Анализ динамики производства и потребления электроэнергии в различных регионах Казахстана показывает значительное увеличение темпов роста электропотребления, и эта тенденция сохранится в будущем. Значительное увеличение темпов роста электропотребления обусловлено развитием предприятий корпорации Евразийской промышленной ассоциации, ростом темпов жилищного строительства, восстановлением производства на предприятиях промышленности, созданием сельскохозяйственных и агропромышленных кластеров, ростом объемов добычи нефти и газа.

В связи с развитием всех отраслей экономики, ожидается тенденция роста электропотребления Республики Казахстан  с 77,9 млрд. кВт.ч в 2009 году до 173 млрд. кВт. ч к 2030 году.

Преобладающее производство электроэнергии в Казахстане сконцентрировано на электростанциях, сжигающих органическое топливо – около 87% установленных мощностей. При этом нынешнюю основу электроэнергетики Казахстана составляют угольные ТЭС, которые производят около 70% электроэнергии.

Генерирующие мощности страны способны вырабатывать сегодня порядка 80 млрд. киловатт-часов, но по данным топливно-энергетического баланса, уже в 2010 году этого объема будет недостаточно.

Основные электрогенерирующие мощности, вырабатывающие почти 60% всей производимой электроэнергии, сосредоточены в северной зоне Казахстана. Это обусловлено тем, что угольные месторождения, главным образом, расположены в Северном и Центральном Казахстане. Северная зона передает электроэнергию на юг, запад Казахстана по протяженным (более 1000 км) линиям электропередачи, что приводит к значительным потерям и не обеспечивает в полной мере энергетические потребности данных регионов. Западные области, являющиеся основной нефтегазовой провинцией страны, импортируют часть электроэнергии из России. Восточный Казахстан обеспечивается электроэнергией за счет расположенных в регионе ГЭС.  Дефицит электроэнергии на востоке Казахстана также покрывается за счет перетока электроэнергии из Северной зоны Казахстана.

В настоящее время более половины существующих электростанций выработали расчетный ресурс, и физический износ оборудования на них составляет более 70%. По прогнозам специалистов, к 2010 году "коэффициент физического износа основного электрооборудования достигнет 82% существующих сегодня мощностей". Уже сегодня половина оснащения высоковольтных линий и диспетчерских пунктов отработала свой положенный срок и теперь грозит массовым выходом из строя. Энергетики предупреждают, что надежность энергообеспечения страны приближается к критической отметке. Таким образом, они обосновывают свои требования значительного повышения цен на электроэнергию.

Для решения проблем, связанных с необходимостью развития электрогенерирующих мощностей, предусматривается техническое перевооружение и реконструкция оборудования действующих электростанций, ввод новых мощностей на действующих электростанциях, строительство новых электростанций, а также вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии, таких как гидро-, ветро- и гелиоэлектростанции.

По данным АО КазНИПИИТЭС “Энергия”, начиная с  2013-2015 г. прогнозируется дефицит в электроэнергии как в целом по Казахстану, так и по энергетическим регионам Республики, который будет частично покрываться за счет намеченных объемов технического перевооружения и ввода новых мощностей на действующих и намечаемых к строительству электростанциях. Однако для полного покрытия дефицита в выработке электроэнергии необходим ввод до 2030 года новых станций базовой мощности, решение по строительству которых еще не принято.

Необходимая суммарная электрическая мощность новых станций базовой мощности для покрытия дефицита в выработке ЭЭ в Республике с учетом межгосударственных перетоков мощности в РФ в размере 1000 МВт и при выполнении в полном объеме намеченных объемов технического перевооружения и ввода новых мощностей  на действующих и намечаемых к строительству электростанциях (включая угольные ТЭС на Балхаше), составляет на уровне 2030 года ~6,6 ГВт (Приложение 1).

В качестве таких источников базовой мощности могут рассматриваться электростанции с атомными энергоблоками.

При разработке планов развития электроэнергетики необходимо помнить, что однобокое развитие энергетической отрасли, ориентированной на запасы органического топлива, ввиду его исчерпаемости, может грозить потерей энергетической независимости и снижением уровня жизни уже не в столь отдаленном будущем.

Согласно данным мировой геологической науки по запасам первичных энергоносителей для развития «базовой» энергетики уран и торий являются единственной реальной альтернативой углеводородному топливу. Рано или поздно Казахстан будет вынужден развивать собственную ядерную энергетику, и уже сейчас необходимо начинать обязательную и длительную подготовительную работу.

Анализ современного состояния атомной энергетики в мире, состояния энергетической отрасли в Казахстане, а также прогноз энергопотребления в будущем показывает назревшую необходимость развития в стране атомной отрасли. Безопасное развитие атомной энергетики позволит создать основу для совершенствования научно-технической базы развития ядерных технологий, что будет способствовать сохранению и развитию «ядерной компетентности» и повысит конкурентный статус Казахстана в мире.

### Наука в атомной сфере

Устойчивое развитие атомной отрасли в долговременной перспективе обеспечивается эффективным функционированием научных организаций Республики Казахстан. Основная деятельность в области атомной науки и техники сосредоточена сегодня в таких организациях Республики, как:

- РГП «НЯЦ РК» (Институт атомной энергии, Институт ядерной физики, Институт радиационной безопасности и экологии, Институт геофизических исследований),

- НАК КАЗАТОМПРОМ (Институт высоких технологий,  Казахстанский ядерный университет, Волковгеология),

- НТЦ «БЯТ» и  др.,

служащих тем базисом, на котором возможно эффективное развитие и внедрение современных ядерно-физических технологий в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и, конечно же, в энергетике, обеспечивающих исследования в области развития и безопасности атомной энергетики, ядерной физики, радиационной физики твердого тела, радиационного материаловедения, физики и техники ядерных реакторов, ядерных и радиационных технологий, в области создания перспективных промышленных технологий ядерно-топливного цикла,  радиоэкологии, технологий контроля за сейсмическими событиями. Часть работ, выполняемых научными организациями, осуществляется по контрактам с зарубежными организациями, что подтверждает и позволяет сохранить высокую квалификацию их специалистов.

В целях научного сопровождения развития атомной отрасли и подготовки кадров необходимо использовать научно-технический потенциал отечественных университетов и научно-исследовательских институтов (Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева, Институт геологических наук имени К. Сатпаева, Институт металлургии и обогащения, Физико-технический институт и др.).

Выполнение исследований, направленных на научно-техническую поддержку развития атомной отрасли осуществляется с использованием имеющейся научно-технической базы РГП НЯЦ РК. Необходимо отметить, что исследовательские ядерные реакторы, входящие в состав экспериментальной базы эксплуатируются длительное время и их системы нуждаются в модернизации под современные задачи исследований и для расширения экспериментальных возможностей базы. Программой предусматривается совершенствование научной и экспериментальной базы атомной отрасли, проведение исследований в поддержку развития атомной энергетики и атомной промышленности.

Для устойчивого развития атомной энергетики необходимо развивать не только энерготехнологии, но и другие наукоемкие ядерные технологии, применяемые в медицине и различных отраслях промышленности. В последние десятилетия в республике произошел развал радиологических и радиоизотопных лабораторий медицинских учреждений из-за дороговизны радиофармпрепаратов, использовавшихся для диагностики различных заболеваний. В настоящее время во всем мире прогрессирует применение ядерных и радиоизотопных методов диагностики и лечения в медицине. Радионуклидная диагностика, благодаря ее высокой эффективности, стала незаменимой частью клинической практики в развитых странах. В некоторых случаях эти методы являются практически единственными для успешного лечения или правильной постановки диагноза заболеваний. Необходимость развития радионуклидной диагностики и терапии обусловлена серьезным отставанием республики в области применения ядерных методов для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний не только от среднемировых показателей, но и от менее развитых в экономическом отношении стран. Другим важным направлением применения радионуклидных источников являются различные приборы и установки, широко используемые в промышленности для измерения плотности, расхода веществ, неразрушающего контроля и т.д.

### Подготовка кадров

С начала 90-х годов предприятия и научные организации отрасли нуждаются в подготовке специалистов ядерного профиля. Это инженеры-физики, физики, экологи, инженеры-радиохимики, инженеры-механики, математики и программисты. В советские времена подготовка кадров для атомной отрасли осуществлялась ВУЗами бывшего СССР, в основном России. После распада СССР практически все ВУЗы, осуществлявшие целевую подготовку специалистов для атомной отрасли, оказались за пределами Казахстана.

С 1997 года на базе РГП НЯЦ РК функционирует  филиал кафедры технической  физики. Основной целью филиала кафедры является подготовка студентов по специальностям 0104 «Физика» и «Ядерные реакторы и энергетические установки» с привлечением ведущих специалистов Казахстана и России в учебном процессе. Филиал осуществляет связь между университетскими кафедрами (общей физики, техники и физики низких температур, технологии машиностроения, прикладной математики и информатики, химии, биологии, экологии) с отделами реакторных исследований, реакторного материаловедения, автоматизации реакторных исследований, электрофизических, технологических установок, реакторными комплексами «Байкал» и ИГР, ВВР-К.

Для удовлетворения потребностей атомной отрасли в квалифицированных специалистах необходимо создание и организация отечественной системы подготовки и переподготовки инженерно-технических кадров, в том числе  специалистов по проектированию, конструированию и строительству объектов атомной энергетики и промышленности, инженерно-технического персонала АЭС, специалистов для атомной промышленности, специалистов по радиоэкологии, дозиметрии, ядерной медицине. В рамках реализации мероприятий по совершенствованию системы подготовки и переподготовки кадров для атомной отрасли следует предусмотреть введение в учебные планы ВУЗов в рамках государственного заказа подготовку специалистов по базовым специальностям атомной отрасли.

### Социально-экономические последствия сооружения АЭС

Реализация мероприятий Программы позволит оптимально и сбалансировано использовать имеющиеся топливные и минеральные ресурсы, повысить экспортный потенциал страны, обеспечить экологическую чистоту энергетических технологий, развивать ядерные технологии для использования в различных отраслях экономики, обеспечить социально-экономическое развитие территорий Республики в регионах строительства атомных электростанций (АЭС), включая следующие социально-экономические последствия сооружения АЭС

- покрытие дефицита мощностей, увеличение энергетического потенциала и устойчивое развитие региона строительства и страны в целом;

- диверсификация энергетического производства;

- экономические преференции для регионов (создание объектов социальной сферы для населения, проживающего в районе строительства АЭС, строительство населенных пунктов для работников АЭС и т.д.);

- увеличение доли высококвалифицированного инженерно-технического персонала в районе строительства и, следовательно, повышение культурного и образовательного уровня жителей региона;

- рост производства в регионе за счет снижения тарифов на электроэнергию;

- увеличение инвестиционной привлекательности региона и развитие бизнеса;

- рост налоговых поступлений в Республиканский и местный бюджеты;

- дополнительный импульс к развитию атомной науки, наукоемких технологий и базы подготовки специалистов для атомной энергетики;

- снижение социальной напряженности населения (новые рабочие места для энергетиков и работников смежных областей, получение льгот на оплату тепла и электроэнергии);

- снижение экологической нагрузки на регион за счет сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду (при замещении традиционных энергоисточников).

## Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для атомной отрасли РК

В результате SWOT анализа были определены сильные и слабые стороны существующей атомной отрасли в Казахстане, возможности, которые будут реализованы в стране в случае выполнения мероприятий настоящей Программы «Развитие атомной отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы с перспективой развития до 2020 года» и угрозы в случае отказа от реализации настоящей Программы.

### Сильные стороны

- Наличие значительного количества разведанных запасов урана (~19% от мировых запасов), доля которого составляет 46,3%  от общих запасов условного топлива.

- Наличие развитой уранодобывающей промышленности (первое  место в мире по добыче урана, ~14000 тонн урана)  и высокотехнологичного производства ядерного топлива.

- Наличие атомной науки и экспериментальных установок, включая исследовательские реакторы, способной решать задачи мирового уровня в ядерной сфере.

- Наличие нормативно-правовой базы регулирования вопросов использования атомной энергии и ядерных материалов.

- Наличие кадрового потенциала - высококвалифицированных специалистов, обладающих «ядерной компетенцией».

### Слабые стороны

- Отсутствие машиностроительных производств по изготовлению оборудования для атомной  отрасли.

- Отсутствие производств урановой продукции с высокой добавленной стоимостью.

- Отсутствие специализированных проектно-конструкторских организаций в ядерной сфере.

- Устаревшая научно-экспериментальная база, требующая модернизации.

- Отсутствие производств по переработке радиоактивных отходов.

- Недостаточность образовательных технологий в ядерной сфере.

### Возможности

- Обеспечение энергетической безопасности  страны на долговременную перспективу за счет диверсификации энергетического производства путем использования АЭС (срок эксплуатации – 60 лет).

- Повышение экспортного  потенциала Казахстана (электроэнергия, урановая и металлургическая продукция, органическое топливо).

- Обеспечение индустриально-инновационного развития экономики страны за счет разработки и внедрения наукоемких ядерно-энергетических технологий.

- Повышение экологической чистоты энергетической отрасли за счет сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду при эксплуатации АЭС.

- Вхождение Казахстана в число 50-ти конкурентноспособных стран мира, обладающих атомной энергетикой.

### Угрозы

- Сохранение сырьевой направленности экспорта урановой промышленности.

- Истощение запасов  углеводородного топлива.

- Загрязнение окружающей среды выбросами,  содержащими тяжёлые металлы, радиоактивные вещества, оксиды  углерода, азота и серы, соединения бериллия, кадмия, никеля и хрома при производстве электроэнергии на ТЭС.

- Сохранение радиационно-опасных ситуаций в местах техногенной деятельности и бывших ядерных испытаний.

- Утечка высококвалифицированных кадров и потеря знаний в ядерной сфере

## Анализ действующей политики

За время независимого развития в Казахстане создана и постоянно совершенствуется законодательная и нормативная база, регулирующая основные аспекты деятельности по мирному использованию атомной энергии

- Приняты Законы об использовании атомной энергии, о радиационной безопасности населения, о лицензировании, об экспортном контроле вооружений, военной техники и продукции двойного назначения

- Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и подписал с Международным Агентством по Атомной Энергии Соглашение о применении гарантий ко всей ядерной деятельности на территории республики, что позволило закрепить имидж республики как страны, добровольно отказавшейся от ядерного оружия и вставшей на путь мирного использования атомной энергии

Контрольно-надзорные функции в области обеспечения безопасности при мирном использовании атомной энергии в Казахстане осуществляет Комитет атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий. Основными задачами Комитета являются регулирование вопросов безопасности, надзор за ядерной, радиационной и физической безопасностью, а также обеспечение соблюдения режима нераспространения ядерного оружия при осуществлении деятельности, связанной с использованием атомной энергии.

На сегодняшний день Казахстаном ратифицирован ряд международных соглашений, которые позволяют стране наладить полноценное сотрудничество со странами, являющимися основными разработчиками и поставщиками ядерных технологий, включая технологии производства энергии на АЭС. Вот только некоторые из этих документов:

- Конвенция о ядерной безопасности;

- Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии;

- Конвенция о помощи в случаи ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации;

- Объединенная Конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами.

Все это, в целом, создает благоприятные условия для международной поддержки развития атомной отрасли Казахстана.

- Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации программы

## Цель и задачи Программы

Цель Программы – Создание атомной энергетики и развитие атомной промышленности  для обеспечения энергетической безопасности и ускоренного  индустриально-иновационного развития страны.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1.	Развитие атомной промышленности.

2.	Развитие атомной энергетики

3.	Развитие науки в атомной сфере.

4.	Охрана здоровья населения и окружающей среды

## Целевые индикаторы Программы

В результате реализации Программы будут получены следующие основные результаты:

1.		Развитие атомной промышленности

Построена вертикально-интегрированная компания ядерного топливного цикла.

В соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан увеличен объем добычи урана, до 35% от мировой добычи.

Созданы новые производства ядерно-топливного цикла:

- конверсионный завод производственной мощностью
12 000 тонн гексафторида урана (UF6), 8% от мирового объема производства;

- завод на Ульбинском металлургическом заводе по выпуску тепловыделяющих сборок, мощностью 400 тонн ядерного топлива, 3% от мирового объема производства;

- обеспечено участие РК в действующем предприятии по разделению изотопов на территории РФ, для получения гарантированных услуг по обогащению урана в 2,5 млн. ЕРР, 4% от мирового объема производства;

- завод по производству серной кислоты мощностью
500 000 тонн в год.

2.		Развитие атомной энергетики

Сооружены и приняты в эксплуатацию:

- два атомных энергоблока АЭС в Актау;

- республиканский центр по переработке и хранению радиоактивных отходов на комплексе исследовательских реакторов «Байкал-1.

3.		Развитие науки в атомной сфере

Выполнена модернизация комплексов исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР.

Сооружены и приняты в эксплуатацию

- опытно-демонстрационный инновационный высокотемпературный газоохлаждаемый реактор ВТГР в г. Курчатов;

- Казахстанский термоядерный материаловедческий реактор токамак КТМ;

- ускоритель тяжелых ионов ДЦ-350 в г. Алматы.

4.		Охрана здоровья населения и окружающей среды

Создан Республиканский центр комплексной дозиметрии.

Создан Центр ядерной медицины и биофизики.

Осуществлена передача 90% земель бывших мест проведения ядерных испытаний в хозяйственный оборот.

## Показатели результатов реализации Программы

### Развитие атомной промышленности

Для решения задачи «Развитие атомной промышленности» предусмотренными мероприятиями определены следующие показатели результатов реализации мероприятий Программы:

в рамках мероприятия «Создание вертикально-интегрированной компании ядерного топливного цикла» предусматривается построение вертикально-интегрированной компании ЯТЦ на базе АО НАК «Казатомпром». В результате деятельности вертикально-интегрированной компании ЯТЦ будет реализован комплекс мероприятий по поиску, разведке новых месторождений на территории Казахстана:

- в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан расширена добыча природного урана с учетом развития потребностей мировой атомной энергетики и для обеспечения сохранения в стране  стратегического запаса ядерного топлива в первую очередь для становления и развития национальной атомной энергетики в долгосрочной и отдаленной перспективе;

- обеспечено вхождение в конверсионные производства стран-лидеров в технологии конверсии концентратов природного урана в гексафторид урана в рамках развития проектов по конверсии казахстанского урана (2016 г.), общей производственной мощностью 12000 тонн в год;

- обеспечено вхождение в производства по разделению изотопов урана стран-лидеров в технологии разделения изотопов урана в рамках развития проектов по обогащению казахстанского урана, предусматривающее получение доли в обогатительных мощностях или гарантированных услуг по обогащению урана в 2.5 млн. ЕРР (2013 г.);

- внедрены перспективные промышленные технологии ЯТЦ, на АО «Ульбинский металлургический завод» организованы новые производства, в том числе производство материалов ядерной техники, топливных таблеток  из перспективных видов топлива (2016 г.)

- реализован на АО «Ульбинский металлургический завод» совместно с AREVA проект создания производства топливных сборок мощностью 400 тонн в год, предназначенных в основном для рынков стран Юго-Восточной Азии и обеспечения потребностей в топливе атомной энергетики Республики Казахстан (2015-2020 г.г.);

- обеспечено эффективное управление монитарным пакетом акций НАК Казатомпром в капитале Westinghouse (10% акций), получен  доступ к технологиям и рынкам гарантированных поставок топлива для реакторов нового поколения, которые планируются к массовому выпуску в рамках заявленных программ по развитию атомной энергетики. В соответствии положениями о стратегическом партнерстве достигнуты принципиальные договорённости о том, что Westinghouse готова будут передать любые и все технологии изготовления топлива для АЭС: реконверсию обогащенного гексафторида урана в порошки диоксиад урана и топливные таблетки, их снаряжение в тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) и сборку ТВЭЛов в тепловыделяющие сборки (ТВС). Решение о конкретных передаваемых топливных технологиях будет приниматься после проведения соответствующего ТЭО создания сборочного производства в РК.

- создана совместная с КНР специализированная инжиниринговая компания по строительству АЭС (в форме АО). Участие в СП по строительству атомных станций в КНР позволит войти в альянс с ведущими реакторостроительными компаниями в мире (2015 г.);

- создан научно-технологический центр (в форме ТОО) для выполнения исследований в области ЯТЦ в поддержку развития урановой промышленности (2014 г.).

Развитие атомной отрасли связано с развитием комплекса производств, основанных на новейших технологиях и использующих последние достижения науки. Необходимость достижения надежности эксплуатации всех элементов атомной энергетики делает необходимым внедрение на предприятиях атомной и смежных отраслей самых высоких стандартов гарантий, качества продукции и управления производством, повышение уровня промышленной безопасности и противоаварийной готовности, что, в целом, существенно повысит их конкурентоспособность.

В целях увеличения доли казахстанского содержания наиболее приоритетным направлением работы в краткосрочной перспективе является увеличение объемов закупок на основе размещения прямых заказов у отечественных товаропроизводителей. Наряду с этим будут проведены работы по заключению прямых долгосрочных контрактов по группе стратегически важных товаров.

Для решения задач по увеличению доли казахстанского содержания планируется создание новых импортозамещающих производств при условии их экономической целесообразности: продукция будет конкурентной с иностранными аналогами и ориентирована для нужд широкого круга потребителей. При реализации проектов по выпуску машиностроительной продукции, будет сделан упор на создании производств на основе офсетной политики.

В 2009 году доля казахстанского содержания в закупаемых АО «НАК Казатомпром» товарах, основной частью которых является серная кислота, составляет 60 %, в планах на 2010 год и на последующие годы этот показатель составит 62 %, остальные показатели казахстанского содержания в работах, услугах и кадрах представлены в Приложении 2.

Как результат вышесказанного

в рамках мероприятия «Поэтапное участие предприятий РК в производстве атомных реакторов и оборудования для АЭС» предусматривается

в период 2010-2014 г.г.

  - создание сернокислотного завода в поселке Жанакорган (Кызылординская область), проектной мощностью 500 тыс. тонн в год серной кислоты (на 250 новых рабочих мест);

в период 2015-2020 г.г.

  - организация проектирования и производств комплектующих для изготовления ТВЭЛов и ТВС;

  - организация производств необходимых материалов и изделий для участия предприятий РК в строительстве АЭС.

### Развитие атомной энергетики

Диверсификация производства электроэнергии и тепла предусматривает структурную перестройку и модернизацию существующего топливно-энергетического комплекса страны. Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности страны в долговременной перспективе предполагается строительство и ввод в эксплуатацию АЭС в соответствии с утвержденной схемой размещения АЭС на территории Республики, что позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана, и более оптимально использовать имеющиеся углеводородные ресурсы.

Для решения этой задачи необходимо проведение целого комплекса мероприятий, таких как проведение технико-экономических исследований в обоснование строительства АЭС в Республике Казахстан, разработка технико-экономического обоснования строительства АЭС, организация разработки и проектирования, экспертизы проектов АЭС и других объектов атомной отрасли Казахстана, подготовка нормативно-правовой базы для проведения тендера, разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов для проведения единой государственной политики в атомной отрасли, поэтапное участие предприятий РК в производстве атомных реакторов и оборудования для атомной отрасли, формирование эксплуатирующей организации, обеспечение ядерной, радиационной и промышленной безопасности объектов атомной отрасли.

Проведение технико-экономических исследований в обоснование строительства АЭС на территории страны предусматривает детальный анализ международного опыта развития атомной энергетики и строительства АЭС, обоснование и утверждение схемы размещения АЭС на территории РК, определение типа реактора и единичной мощности энергоблока, суммарной мощности станции для предполагаемых мест строительства, требований к порядку и срокам ввода энергоблоков в эксплуатацию, оценку объемов электросетевого строительства, анализ и выбор кандидатных проектов АЭС для реализации в РК, перспектив участия РК в реализации проектов в атомной сфере с иностранными компаниями (первый этап ТЭИ был выполнен в 2006-2009 гг.).

Для реализации проектов строительства АЭС необходимо разработать технико-экономическое обоснование для каждой из выбранных площадок строительства, принять решения по строительству АЭС на площадках предполагаемого строительства и определить организации, которые будет осуществлять роль заказчиков строительства и эксплуатацию АЭС.

Для решения задачи «Развитие атомной энергетики» предусмотренными мероприятиями определены следующие показатели результатов реализации мероприятий Программы:

в рамках мероприятия «Обоснование схемы размещения и выбора параметров атомных энергоблоков. Строительство АЭС на территории Казахстана» будут

- Выполнены технико-экономические исследования в обоснование строительства АЭС в Республике Казахстан, обоснована и утверждена схема размещения АЭС на территории РК, определены тип реактора и единичная мощность энергоблока для предполагаемых мест строительства, кандидатные проекты АЭС для реализации в РК, перспективы участия РК в реализации проектов в атомной сфере с иностранными компаниями (2013 г.)

- Приняты решения по строительству АЭС на площадках предполагаемого строительства (2013 г.)

- Разработан проект двухблочной АЭС в г. Актау (2014 г.),

- Сооружены и приняты в эксплуатацию два атомных энергоблока АЭС суммарной мощностью ~ 600 МВт эл. в г. Актау (2020 г.)

- Разработаны ТЭО строительства (2014 г.) и ПСД (2020 г.) энергоблока АЭС с реактором средней мощности (до ~1000 МВт эл.) с привязкой к кандидатной площадке строительства в г.Курчатов.

Организация разработки и экспертизы проектов АЭС и других объектов атомной отрасли в Республике Казахстан» предусматривает создание специализированных проектно-конструкторских бюро. Организация разработки высокоточного и высокотехнологичного оборудования для атомной энергетики, проектирования зданий и сооружений АЭС потребует привлечения значительных интеллектуальных, материальных и человеческих ресурсов. Проектно-конструкторские бюро планируется создавать на базе действующих структур, с формой собственности этих структур, выполняющих в настоящее время проектно-конструкторские работы в ядерной области. В настоящее время в РГП НЯЦ РК существует проектно-конструкторский отдел, выполняющий проектно-конструкторские работы в атомной сфере, на базе которого может быть организовано одно из таких специализированных бюро.

в рамках мероприятия «Организация разработки и проектирования АЭС и других объектов атомной отрасли в Республике Казахстан» будут

- Созданы специализированные проектно-конструкторские бюро, в том числе на базе проектно-конструкторского отдела РГП НЯЦ РК в г. Курчатов (2014 г.) и на базе АО КРКАС НАК Казатомпром (2014 г.).

- Обеспечено функционирование научно-технической экспертизы проектов строительства АЭС и других объектов атомной отрасли. (2015-2020 г.г.)

Для полноформатного развития атомной отрасли также необходимо создание совместно с организациями стран с развитой атомной инфраструктурой инжиниринговых компаний для конструирования, проектирования и строительства энергоблоков АЭС.

в рамках мероприятия «Разработка проектов технических регламентов и нормативно-правовых актов для проведения единой государственной политики в атомной отрасли» будут

- Разработаны проекты нормативной и технической документации для правового и технического регулирования в атомной отрасли (2018 г.).

- Создана нормативно-правовая и методическая база для обеспечения функционирования государственной системы учета и контроля доз населения и персонала (2014 г.)

Ядерная, радиационная и промышленная безопасность объектов атомной энергетики будет гарантирована выбором наиболее безопасных типов реакторных установок и технологий, а также внедрением на этих объектах систем безопасности, соответствующих международным нормам. Для обеспечения функционирования систем безопасности объектов ядерной энергетики необходимо поддерживать постоянный контроль деятельности предприятий ядерно-энергетической отрасли и совершенствовать системы учета и контроля ядерных и радиоактивных материалов и технологий.

Проектная документация на объекты использования атомной энергии должна содержать обоснование мер промышленной безопасности при конструировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а также в случае аварии.

Контроль за выполнением законодательства Республики Казахстан в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности создаваемых и действующих объектов атомной отрасли должен осуществляться специализированными контролирующими органами. В рамках настоящей программы предусматривается

При осуществлении работ в обоснование безопасности существующих объектов атомной отрасли и по выбору площадок строительства энергоблоков АЭС необходим геолого-геофизический и сейсмический мониторинг предполагаемых площадок строительства АЭС, а также мониторинг действующих и других объектов атомной отрасли. Имеющиеся станции НЯЦ РК, созданные для мониторинга ядерных испытаний во исполнение международных договоров Республики Казахстан, расположены в основном по периметру Казахстана и, тем самым, нацелены на регистрацию сейсмических событий на удаленных зарубежных испытательных полигонах. Необходимо улучшить регистрацию сейсмических событий внутри страны (по однородности, точности, энергетической представительности), для чего требуется дополнить сеть станций НЯЦ РК сейсмическими группами в Центральном Казахстане (район г. Жезказган, район уникальной большебазовой системы группирования «Боровое»), а также создать дублирующий центр данных в г. Курчатове. Предложения по расширению и модернизации наблюдательных сетей и о создании дублирующего Центра сбора обработки сейсмологических данных поддержано Президентом РК Н.А. Назарбаевым 7 ноября 2005 г. на рабочей встрече в Институте сейсмологии МОН РК, где были обсуждены  вопросы сейсмической безопасности. Актуальность создания дублирующего Центра связана с уязвимостью в сейсмическом отношении действующих Центров данных в Республике, сосредоточенных в г. Алматы (СОМЭ МОН РК, НЯЦ РК).

в рамках мероприятия «Обеспечение ядерной, радиационной и промышленной безопасности объектов атомной отрасли» будет

- Разработана и реализована программа по хранению и переработке радиоактивных отходов (далее - РАО) и источников ионизирующего излучения (далее - ИИИ) предприятий атомной отрасли и других отраслей промышленности, в том числе на комплексе исследовательских реакторов «Байкал-1» ДГП ИАЭ НЯЦ РК будет реализован проект  Республиканского центра по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ, созданный на базе выполненного в 2006 году ТЭО проекта создания радиационно-защитной камеры и пункта по переработке и  длительному хранению РАО и ИИИ предприятий атомной отрасли и других отраслей промышленности (разработка ПСД – 2012 г., завершение строитель-ства – 2014 г., завершение монтажа оборудования, сдача в эксплуатацию - 2015 г.,). Производственная мощность центра по количеству перерабатываемых РАО составит 1500 тонн в год, по количеству принимаемых на хранение отработавших ИИИ – 5000 шт. в год. Емкость хранилища РАО в составе центра составляет 9000 тонн, суммарной активностью 8,4·1013Бк. Емкость хранилищ ИИИ составит порядка 2,2·1016 Бк.

- Разработаны (201 г.), изготовлены и аттестованы транспортные средства и упаковочные комплекты для перевозки ОЯТ и РАО (2020 г.).

- Обеспечена ядерная, радиационная и промышленная безопасность комплексов исследовательских ядерных реакторов «Байкал-1», ИГР, ВВР-К, ускорительных комплексов, сейсмических и инфразвуковых станций (2010-2020 г.г.).

- Создана специализированная инспекция (2012 г.) и обеспечен государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности на объектах атомной отрасли (2012-2020 г.г.).

- Модернизирована большебазовая сейсмическая группа Боровое с выносными пунктами Чкалово, Зеренда, Восточное (2013 г.).

- Обеспечен постоянный мониторинг экологической, радиационной, промышленной, геолого-геофизической и сейсмической обстановки на объектах атомной отрасли (2010-2020 г.г.).

Физическая защита стратегических объектов атомной отрасли представляет из себя сложный комплекс организационно-правовых и научно-технических задач, решаемых в государственных масштабах. Важной является проблема выработки единых подходов, создание единой нормативно-методической базы, современного технического оснащения систем физической защиты и охраны стратегических объектов атомной отрасли.

в рамках мероприятия «Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению физической защиты и охраны стратегических объектов атомной отрасли» (ПСД выполнено), будет

- Проведена комплексная модернизация систем физической защиты стратегических объектов атомной отрасли, включая ядерные объекты РГП НЯЦ РК (2011-2020 г.г.).

- Обеспечено функционирование систем физической защиты стратегических объектов атомной отрасли, включая ядерные объекты РГП НЯЦ РК (2011-2020 г.г.).

Обеспечение  безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 предусматривает выполнение работ по перевозке и размещению на долговременное хранение отработавшего ядерного топлива реактора БН-350, радиоактивных и других техногенных  отходов, консервации и переводу в режим долговременного хранения зданий, сооружений и инженерных систем реактора БН-350.

в рамках мероприятия «Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350» будет

- Размещено (2011 г.) и обеспечено долговременное хранение на подготовленной площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» 60 контейнеров с отработанным ядерным топливом реактора БН-350 (2017 г.).

- Переработаны и размещены на хранение радиоактивные и другие техногенные отходы (2017 г.)

- Законсервированы и переведены в режим долговременного хранения здания, сооружения и инженерные системы реактора БН-350 (2017 г.)

В рамках настоящей Программы предусмотрены мероприятия по развитию и укреплению международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и ядерных технологий, по обеспечению режима нераспространения.

в рамках  мероприятия «Развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии» будут

- Подготовлены и заключены международные договоры Республики Казахстан (с Францией, Канадой, Индией, Китаем и другими странами) в области мирного использования атомной энергии (2014 г.).

- Осуществлено участие Республики Казахстан в международных программах и проектах.

- Осуществлен мониторинг ядерных испытаний, в том числе

- Обеспечено функционирование инфраструктуры казахстанской системы ядерного мониторинга в поддержку международных договоров и соглашений (2010-2020 г.г.).

- Модернизирована система сейсмического группирования «Курчатов-Крест» (2014 г.)

- Осуществлен перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений с бумажных и магнитных записей на электронные носители (2014 г.)

- Создан дублирующий центр данных в Курчатове для системы сейсмического мониторинга (2019 г.)

- Создан международный учебный центр в г. Алматы по методам мониторинга ядерных испытаний и их последствий (2014 г.).

Политика Казахстана в области разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) определяется внешнеполитическим курсом, в основе которого приверженность упрочению международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами, повышение роли международных организаций в урегулировании глобальных проблем и конфликтов.

Казахстан осуществил ряд конкретных шагов, которые продемонстрировали твердое намерение нашей страны укреплять режим нераспространения ОМУ.

Первым шагом, заложившим основу будущей политики Казахстана, стало закрытие Семипалатинского ядерного испытательного полигона еще в период существования СССР в 1991г.

Кроме того Казахстан отказался от унаследованного ядерного арсенала, объявил себя государством, свободным от ядерного оружия, и принял обязательства о проведении контроля режимов ядерного нераспространения в рамках следующих международных договоров Республики Казахстан:

- Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).13 декабря 1993 г. Верховный Совет Республики Казахстан ратифицировал этот договор. Присоединение Казахстана к ДНЯО явилось важным этапом в реализации внешнеполитического курса страны. Став членом ДНЯО, Казахстан строго придерживается обязательств в связи с ДНЯО, в соответствии с которым он имеет неядерный статус.

- Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 30 сентября 1996 года (ДВЗЯИ);

- Соглашение между РК и США относительно уничтожения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, ликвидации последствий аварийных ситуаций и предотвращения распространения оружия массового уничтожения от 13 декабря 1993 года, действие которого было продлено до 2014 года  после подписания Президентом РК Закона «О ратификации поправки к Соглашению…».

В поддержку этих обязательств в Казахстане действуют 15 стационарных станций мониторинга ядерных испытаний, Центр данных и коммуникационная система, созданные при участии международного сообщества.  Для реализации международных договоров Республики Казахстан необходимо выполнение специальных работ при взаимодействии с различными научными центрами мира (ОДВЗЯИ, AFTAC, СЕА/DASE, Norsar и др.) по совершенствованию режима контроля и технологий мониторинга, а также по использованию таких технологий в мирных целях.

Для реализации планов развития атомной отрасли необходимо совершенствовать систему подготовки и переподготовки специалистов, инженерного и технического персонала. В ряде отечественных вузов ведется подготовка инженеров по специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки», а также по ряду специальностей «Техническая физика». Но этого явно недостаточно, и необходимо совершенствовать систему подготовки специалистов для атомной отрасли, на базе ведущих учебных заведений и научных центров, как в нашей стране, так и за рубежом.

в рамках мероприятия «Обеспечение атомной отрасли квалифицированными профессиональными кадрами» будет

Сформирована система переподготовки и профессиональной аттестации персонала по регламентируемым видам деятельности в атомной отрасли, в том числе создан тренажерный центр профессиональной подготовки, переподготовки и аттестации эксплуатационного персонала АЭС.

Усовершенствована и расширена система высшего и среднего профессионального образования, с целью подготовки кадров для атомной отрасли, в том числе

- Введены в учебные планы ВУЗов в рамках государственного заказа подготовки специалистов по следующим базовым специальностям атомной отрасли;

- геология, поиск и разведка урана и редких металлов;

- геохимия урана и трансурановых элементов;

- химическая технология урана и редких элементов;

- обогащение урана и разделение изотопов;

- химия и технология фтора и его соединений;

- геотехнология и методы геофизических исследований недр;

- металлургические процессы урана и трансурановых элементов;

- металлургические процессы редких и редкоземельных элементов;

- технологии производства суперсплавов и функциональных материалов;

- технологии производства и переработки ядерного топлива;

- ядерная физика и ядерно-физические установки;

- атомная и термоядерная энергетика и технологии реакторостроения

- технологии переработки и утилизации РАО;

- материалы и технологии очистки техногенных и природных вод.

- Организованы факультеты, специализированные кафедры для обучения студентов инженерных, физических и других, необходимых для атомной отрасли специальностей.

- Создан учебно-методический центр повышения квалификации преподавателей по подготовке специалистов для  атомной отрасли.

- Созданы колледжи для подготовки специалистов со средним профессиональным образованием

- Подготовлены специалисты по проектированию, конструированию и строительству объектов атомной энергетики и промышленности, инженерно-технического персонала АЭС, специалисты по радиоэкологии, дозиметрии, ядерной медицине и других, необходимых для атомной отрасли специальностей, в том числе

- по проектированию, конструированию объектов атомной промышленности и атомной энергетики в 2013- 2014 г.г.	50;

- по строительству объектов атомной промышленности 
и атомной энергетики в 2013 - 2014 г.г.	120;

- инженерно-технического персонала АЭС и предприятий 
атомной отрасли
с 2013 по 2014 год, ежегодно	100;
с 2015 по 2020 год, ежегодно	…….200.

- Для развития службы ядерной медицины в системе здравоохранения Республики Казахстан, в течение 2010-2020 годов будет введено в эксплуатацию по 2 отделения ядерной медицины в региональных медицинских центрах. Примерно четверть этих отделений будет оснащена циклотроном и радиохимической лабораторией для производства короткоживущих позитрон-эмитирующих изотопов. Потребности в подготовке кадров с высшим специальным образованием для развития ядерной медицины в Республике Казахстан составляют:

- для Центра ядерной медицины и биофизики в г. Алматы в 2010-2012 г.г.:

  - инженер по ускорительной технике	8

  - радиохимик-технолог	6

  - радиохимик-аналитик	2

  - микробиолог	1

  - инженер по медицинской физике	2

  - врач-радиолог	8

  - врач-рентгенолог	2

  - врач по лучевой диагностике	2

  - врач-лаборант	7

  - врач-реаниматолог	4

  - биолог-исследователь	3

- для отделений ядерной медицины в г. Астане и региональных центрах 
с 2010 года ежегодно:

  - врач-радиолог	4

  - инженер по медицинской физике	2

  - инженер по ускорительной технике	1

  - радиохимик-технолог	1

  - химик-аналитик или фармацевт	1

Создание колледжей для подготовки специалистов со средним профессиональным образованием и деятельность учебно-методического центра повышения квалификации преподавателей по подготовке специалистов для атомной отрасли планируется на базе действующих высших и средних учебных заведений, а также научно-исследовательских институтов.

Для реализации планов развития атомной отрасли необходимо решение социальных вопросов развития атомной отрасли.

в рамках мероприятия «Социальные вопросы развития атомной отрасли» будет создан жилой фонд для персонала научных и проектных организаций и реализованы мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в местах их размещения, включая г. Курчатов и пос. Алатау (г. Алматы), где будет сдано в эксплуатацию 48000 кв.м. жилья (2011-2014 г.г.)..

Успешное развитие атомной энергетики невозможно без достижения общественного согласия, в связи с чем, информирование, мониторинг и учет общественного мнения в вопросах развития атомной энергетики является приоритетной задачей настоящей Программы.

в рамках мероприятия «Обеспечение доступности и прозрачности информации по аспектам деятельности атомной отрасли» будет разработан и реализован комплекс мероприятий по достижению общественного согласия в вопросах развития ядерной энергетики, в том числе

- создана Сеть общественных центров на объектах использования атомной энергии.

- организован выпуск двух специализированных научных и научно-популярных периодических изданий с целью информирования и просвещения населения по вопросам развития атомной энергетики.

### Развитие науки в атомной сфере

Устойчивое развитие атомной отрасли в долговременной перспективе обеспечивается эффективным функционированием научных организаций Республики Казахстан, обеспечивающих исследования в области развития и безопасности атомной энергетики, ядерной физики, радиационной физики твердого тела, радиационного материаловедения, физики и техники ядерных реакторов,  ядерных и радиационных технологий,  радиоэкологии, технологий контроля за сейсмическими событиями, включая несанкционированные ядерные испытания и смежных технологий, направленных на улучшение качества жизни и здоровья граждан.

Выполнение прикладных исследований, направленных на научно-техническую поддержку развития атомной отрасли осуществляется с использованием имеющейся научно-технической базы РГП НЯЦ РК и предполагает расширение экспериментальных возможностей базы, её модернизацию и совершенствование.

Для решения задачи «Развитие атомной науки» предусмотренными мероприятиями определены следующие показатели результатов реализации мероприятий Программы:

в рамках мероприятия «Совершенствование экспериментальной базы атомной отрасли для фундаментальных и прикладных исследований» будут

- Разработаны ТЭО (2013 г.) и ПСД (2016 г.) опытно-демонстрационного энергоблока с  инновационным высокотемпературным газоохлаждаемым реактором (ВТГР) четвертого поколения, построен и введен в эксплуатацию в г. Курчатов опытно-демонстрационный энергоблок с реактором типа ВТГР мощностью 50 MВт. Работы по созданию опытно-демонстрационного энергоблока с реактором ВТГР будут проведены в три этапа и в указанные ниже сроки при условии завершения разработки ТЭО в 2013 году:

- На первом этапе будет создан опытно-демонстрационный энергоблок с реактором ВТГР и паровой турбиной для производства электроэнергии (ввод в опытную эксплуатацию в 2020 году);

- На втором этапе опытно-демонстрационный энергоблок с реактором ВТГР будет оборудован блоком для производства водорода (ввод в опытную эксплуатацию в 2025 году);

- На третьем (финальном) этапе планируется оснащение опытно-демонстрационного энергоблока с реактором ВТГР электрогенерирующим блоком с газовой турбиной (ввод в опытную эксплуатацию в 2025 году).

В результате разработки и реализации в стране проекта опытно-демонстрационного энергоблока с реактором ВТГР четвертого поколения будет отработаны технологии производства электроэнергии с помощью высокотемпературной паровой и газовой турбин, технологии получения водорода для нужд промышленности и транспорта, заложен фундамент атомной и водородной энергетики.

- Выполнена модернизация комплексов исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР (2018 г.), в результате которой будет  расширена экспериментальная возможность реакторных комплексов для испытаний топливных узлов энергетических реакторов инновационных проектов, обеспечена надежная и безопасная эксплуатация объектов использования атомной энергии.

- Создан в г. Курчатове Казахстанский термоядерный материаловедческий реактор КТМ, проведен его физический пуск и осуществлен ввод в эксплуатацию (2011 г.), организовано инженерно-техническое обслуживание  технологических систем токамака для обеспечения нормальной эксплуатации экспериментального комплекса КТМ.

- Создан и введен в эксплуатацию (2014 г.)  ускорительный комплекс на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-350 в г. Алматы.

в рамках мероприятия «Научные исследования в атомной сфере», будет

- Осуществлен комплекс исследований по научно-технической поддержке работ по развитию атомной энергетики в Казахстане (2010-2020 г.г.)

- Осуществлена научно-техническая поддержка создания и эксплуатации казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак. Созданы системы диагностики плазмы КТМ, получены экспериментальные данные о режимах запуска и омического нагрева плазмы токамака КТМ. Созданы имитационные стенды и методики, модель дивертора на основе жидкого лития, интегрированная с КТМ (2013 г.).

- Выполнены комплексные научные исследования в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60, получены данные по взаимодействию тяжелых ионов с веществом, промышленные технологии на основе трековых мембран, подготовлены специалисты ядерного профиля (2010-2020 г.г.).

- Выполнены исследования в области развития инновационных ядерно-энергетических технологий высокотемпературных газовых реакторов и водородной энергетики, в том числе экспериментальные исследования на реакторе ИВГ.1М эффективности ВТГР технологий для получения водорода и исследования характеристик  топлива и конструкционных материалов ВТГР на реакторе ВВР-К (2011-2020 г.г.).

- Выполнены исследования в области развития и безопасности ядерно-энергетических технологий реакторов на быстрых нейтронах (2011-2020 г.г.).

- Выполнены исследования в области материаловедения и инновационных технологий для установок термоядерного синтеза  на базе экспериментального термоядерного комплекса КТМ, результате которых получены  теоретические и экспериментальные данные по изменению свойств и структуры кандидатных материалов для термоядерной энергетики при взаимодействии с плазмой (2012-2020 г.г.).

- Выполнены комплексные научные исследования в области ядерной физики, ускорителя сверхтяжелых ионов ДЦ-350. Получены данные о свойствах сверхтяжелых элементов, фундаментальных характеристиках ядер, новые технологии (2015-2020 г.г.).

- Осуществлен комплекс исследований по созданию перспективных промышленных технологий ядерно-топливного цикла (2015-2020 г.г.) по следующим направлениям:

- совершенствование технологий разведки, добычи и переработки урана;

- разработка новых технологий для создания наукоемких, высокотехнологических и экспортноориентированных производств урановой продукции;

- интенсификация проведения разведочных и производства буровых работ;

- совершенствование технологических процессов и оборудования для ионообменных, осадительных и аффинажных переделов;

- разработка новых технологий для создания и совершенствования производств урановой, танталовой, бериллиевой и ниобиевой продукции на АО «Ульбинский металлургический завод».

### Охрана здоровья населения и окружающей среды.

В настоящее время в РК существует большая категория людей, которая в процессе профессиональной и бытовой деятельности, подвержена воздействию повышенных доз радиации. К этой категории относится персонал предприятий ядерного топливного цикла, угольной, нефтегазовой, горнодобывающей промышленностей, медицинских учреждений и научно-исследовательских подразделений, а также местное население, проживающее как на радоноопасных территориях, так и вблизи  радиационно-опасных объектов (территории мест проведения в прошлом ядерных испытаний, районы добычи урана, угля и нефти, предприятия топливно-энергетического цикла и другие места техногенной деятельности).

Ключевой характеристикой степени влияния радиации является суммарная дозовая нагрузка. В настоящее время в Казахстане существует государственная система учета и контроля доз для персонала предприятий атомной отрасли и других отраслей экономики, которую необходимо расширить и применить для всего населения (т.е. для каждого жителя страны), особенно контроль доз внутреннего облучения. Также необходимо улучшить материальную и методическую базу их достоверного определения. Существующие методы оценки, как правило, разработаны только для определенных механизмов воздействия радиации и от определенных источников. Отсутствуют методы экспериментального определения дозовой нагрузки от радона, составляющей для населения около 80 % от суммарной дозы облучения. Практически отсутствует контроль дозовых нагрузок при проведении рентгеновских диагностических процедур, что приводит к их многократному проведению в течение короткого промежутка времени, и, в конечном итоге, к переоблучению пациентов.

В большинстве развитых стран (Германия, Бельгия и др.) принята система обязательного контроля и учета доз населения. В США, Канаде проводится контроль внутреннего облучения на предприятиях атомной промышленности. Из стран СНГ в Белоруссии создан и ведется республиканский кадастр дозовых нагрузок на население.

Учитывая ожидаемое существенное увеличение персонала, подвергающегося повышенным дозам облучения, одним из приоритетных направлений данной Программы должно стать создание государственной системы учета дозовых нагрузок на персонал и население.

Семипалатинский испытательный ядерный полигон (СИП) был закрыт 29 августа 1991 года Указом Президента Казахской ССР № 409. Полигон занимает площадь 18500 км2, с 1949 по 1962 гг. здесь было осуществлено 116 атмосферных и 340 подземных ядерных взрывов с общим энерговыделением 17,7 Мт тротилового эквивалента. Проведение 30 наземных взрывов обусловило основное радиоактивное загрязнение не только территории СИП, но и прилегающих к нему регионов. Кардинальное решение проблем бывшего СИП предусмотрено Государственной программой «Экология Казахстана» в настоящей программе не рассматривается.

В СССР начало практической работы по использованию ядерных взрывов в мирных целях связано с целевой Программой № 7 «Ядерные взрывы для народного хозяйства», принятой в 1962 году. За период 1965-1988гг. на территории бывшего СССР было осуществлено 124 ядерных взрыва в мирных целях, в том числе 39 подземных ядерных взрывов на территории 7 областей Республики Казахстана. Обеспечение радиационной безопасности мест проведения ядерных испытаний, восстановление окружающей среды и передача земель в хозяйственный оборот является важным мероприятием настоящей	 Программы.

Условия работы персонала АЭС характеризуются дополнительным радиационным воздействием. В связи с этим обязательным условием для перспективного развития отрасли является проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих защиту населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций и их  последствий, социальную защищенность, специальное медицинское обслуживание персонала атомной отрасли, а также проведение практических работ, направленных на снижение коллективной дозовой нагрузки, на персонал АЭС и население, проживающее в зоне повышенной радиации.

Для решения задачи «Охрана здоровья населения и окружающей среды» предусмотренными мероприятиями определены следующие показатели результатов реализации мероприятий Программы:

в рамках  мероприятия «Обеспечение безопасности радиационно-опасных объектов различного типа, реабилитация зараженных территорий и вовлечение их в хозяйственный оборот» будет

- Осуществлены исследования и инвентаризация территорий и объектов с радиоактивным загрязнением, разработка и осуществление системы мер по снижению их негативного влияния (2011-2020 г.г.)

- Выполнены природоохранные мероприятия по локализации и устранению радиационно-опасных ситуаций в местах техногенной деятельности, в том числе

- Завершены работы по ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего Иртышского химико-металлургического завода (ИХМЗ) пунктах захоронения радиоактивных отходов и прилегающей к нему территориях (2013 г.);

- Выполнены работы по ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях и цехах бывшего Прикаспийского химико-металлургического завода (ПХМЗ) (2020 г.);

- Обеспечена безопасность бывших мест проведения ядерных испытаний, осуществлена передача земель в хозяйственный оборот (2020 г.).

в рамках  мероприятия «Защита  здоровья населения в связи с развитием атомной энергетики» будет

- Создан (2013 г.) Республиканский центр комплексной дозиметрии. На базе центра планируется проводить до 10000 комплексных измерений доз внутреннего облучения в год; до 10000 измерений внутренней дозы облучения за счет естественных альфа-излучающих радионуклидов в год; до 5000 измерений внутренней дозы облучения за счет гамма-излучающих радионуклидов в год; до 3000 ретроспективных оценок накопленной дозы внешнего облучения в год; до 1000 определений дозы облучения с использованием методов биодозиметрии в год;

- Обеспечено функционирование Государственной системы учета и контроля доз населения и персонала (2012-2020 г.г.).

- Организован диспансерный контроль состояния здоровья населения, проживающего в зонах потенциального влияния объектов атомной энергетики (2013-2020 г.г.).

- Создан (2013 г.г.) Центр ядерной медицины и биофизики (Приложение 3)

Ключевым звеном государственной системы учета дозовых нагрузок на население должен стать Республиканский центр комплексной дозиметрии, в котором будут применены новые наукоемкие подходы к проблемам регистрации, учета и верификации индивидуальных доз облучения. РЦКД должен работать в трех основных направлениях:

- Учетно-информационное. Основная цель работ данного направления: создание и обеспечение функционирования единой государственной системы сбора и предоставления информации о дозовых нагрузках персонала предприятий и населения, получаемых в процессе профессиональной и социальной (рентгеновская диагностика и контроль) деятельности. В Центре будет проводиться сбор и обобщение информации о дозовых нагрузках на основе взаимодействия со службами радиационной безопасности предприятий, на которых проводятся работы, связанные с облучением персонала; организациями, проводящими радиоизотопную и рентгеновскую диагностику; предприятиями, предоставляющими услуги в области учета индивидуальных доз. Созданная База данных должна быть доступна для всех заинтересованных организаций и станет основой для принятия решений о возможности или ограничении действий и процедур, приводящих к получению дополнительных дозовых нагрузок, в отношении каждого конкретного человека;

- Экспериментальная ретроспективная оценка полученных доз. В настоящее время не существует одного метода, который позволял бы достоверно оценить полную дозовую нагрузку, уже полученную каждым конкретным человеком. Только сочетание различных, наукоемких методов позволит дать максимально достоверную оценку накопленной дозы человека. В число таких методов входят: методы прямого и косвенного определения радионуклидов в теле человека с использованием счетчиков излучения человека (СИЧ) и различных методов альфа-, бета-, гамма-спектрометрии, масс-спектрометрии; методы биодозиметрии (молекулярно-генетические, цитогенетические); метод ЭПР-дозиметрии. Наличие этих методов позволит оценить накопленную человеком дозу при отсутствии информации о его «радиационной» истории.

- Контроль облучательной аппаратуры. Одной из главной проблем в Казахстане, с точки зрения получения повышенных радиационных нагрузок, является качество проведения рентгеновской диагностики. Это обусловлено несколькими причинами: низкое качество используемой аппаратуры, недостаточный квалификационный уровень персонала и, возможно, самое главное - отсутствие дозиметрического контроля при проведении процедур.

Создание центра ядерной медицины и биофизики позволит внедрить в систему отечественного здравоохранения современные методы радионуклидной диагностики и терапии, создать научно-техническую базу для развития этих методов и подготовки квалифицированных медицинских кадров, организовать высокотехнологичное импортозамещающее производство радиофармпрепаратов и сервисное обслуживание сложной диагностической аппаратуры, создать новые рабочие места.

### Государственные и иные органы, ответственные за достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов.

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Министерство связи и информации	 Республики Казахстан

Комитет по атомной энергетике Республики Казахстан

АО «ФНБ «Самрук-Казына» – Акционерное общество «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»

АО НАК Казатомпром – Акционерное общество Национальная атомная компания Казатомпром

- Этапы реализации Программы

Реализация  настоящей Программы осуществляется в два этапа

- 1 этап выполняется в период с 2010 по 2014 год

- 2 этап выполняется в период с 2015 по 2020 год

## Первый этап реализации Программы

### Развитие атомной промышленности

в рамках мероприятия «Создание вертикально-интегрированной компании ядерного топливного цикла» будет

В рамках работ по построению вертикально-интегрированной компании ЯТЦ на базе АО НАК «Казатомпром»

- реализован комплекс мероприятий по поиску, разведке новых месторождений на территории Казахстана;

- в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан расширена добыча природного урана;

- разработаны ТЭО и ПСД завода по конверсии урана (2010-2013 г.г.)

- завершен процесс вхождения в разделительное производство на территории РФ, предусматривающее получение доли в обогатительных мощностях или гарантированных услуг по обогащению урана в 2.5 млн. ЕРР (2013 г.);

- разработано ТЭО производства ТВС с годовой производительностью 400 тонн по урану в год (2010-2014 г.г.)

в рамках мероприятия «Поэтапное участие предприятий РК в производстве атомных реакторов и оборудования для АЭС» предусматривается

- создание сернокислотного завода в поселке Жанакорган (Кызылординская область), проектной мощностью 500 тыс. тонн в год серной кислоты на 250 рабочих мест (2012 г.).

### Развитие атомной энергетики

В рамках мероприятия «Обоснование схемы размещения и выбора параметров атомных энергоблоков. Строительство АЭС на территории Казахстана» будут

- Выполнены технико-экономические исследования в обоснование строительства АЭС в Республике Казахстан, (2013 г.)

- Приняты решения по строительству АЭС на площадках предполагаемого строительства (2014 г.)

- Разработан проект двухблочной АЭС в г. Актау (2014 г.),

- Разработано ТЭО строительства энергоблока АЭС с реактором средней мощности (600-1000 МВт эл.) с привязкой к кандидатной площадке строительства в г.Курчатов (2014 г.).

В рамках мероприятия «Организация разработки и проектирования АЭС и других объектов атомной отрасли в Республике Казахстан» будут

- Созданы специализированные проектно-конструкторские бюро, в том числе на базе проектно-конструкторского отдела РГП НЯЦ РК в г. Курчатов (2014 г.) и на базе АО КРКАС НАК Казатомпром (2014 г.).

В рамках мероприятия «Разработка проектов технических регламентов и нормативно-правовых актов для проведения единой государственной политики в атомной отрасли» будут

- Выполнен анализ существующей нормативно-техническиой базы атомной отрасли, разработаны проекты нормативной и технической документация для правового и технического регулирования в атомной отрасли (2014г.).

- Создана нормативно-правовая и методическая база для обеспечения функционирования государственной системы учета и контроля доз населения и персонала (2014 г.).

В рамках мероприятия «Обеспечение ядерной, радиационной и промышленной безопасности объектов атомной отрасли» будут

- На комплексе исследовательских реакторов «Байкал-1» ДГП ИАЭ НЯЦ РК завершено строительство (2014 г) Республиканского центра по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ предприятий атомной отрасли и других отраслей промышленности (разработка ПСД – 2012 г.).

- Обеспечена ядерная, радиационная и промышленная безопасность комплексов исследовательских ядерных реакторов «Байкал-1», ИГР, ВВР-К, ускорительных комплексов, сейсмических и инфразвуковых станций (2010-2014 г.г.).

- Обеспечен постоянный экологический и радиационный мониторинг объектов атомной энергетики, прилегающих к ним территорий и населенных пунктов (2010-2014 г.г.).

- Создана специализированная инспекция и обеспечен государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности на объектах ядерно-энергетической отрасли. (2012-2014 г.г.).

- Модернизирована большебазовая сейсмическая группа Боровое с выносными пунктами Чкалово, Зеренда, Восточное (2013 г.).

- Обеспечен постоянный мониторинг экологической, радиационной, промышленной, геолого-геофизической и сейсмической обстановки на объектах атомной отрасли (2011-2014 г.г.).

в рамках мероприятия «Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению физической защиты и охраны стратегических объектов атомной отрасли», будет

- Проведена комплексная модернизация систем физической защиты стратегических объектов атомной отрасли, включая ядерные объекты РГП НЯЦ РК (Завершен 1-этап 2011-2014 г.г.)

- Обеспечено функционирование систем физической защиты стратегических объектов атомной отрасли, включая ядерные объекты РГП НЯЦ РК (2011-2014 г.г.).

в рамках мероприятия «Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350» будет

- На комплексе исследовательских реакторов «Байкал-1» размещено на долговременное хранение отработавшее ядерное топливо реактора БН-350 (2011 г.).

- Обеспечено долговременное хранение на подготовленной площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» 60 контейнеров с отработанным ядерным топливом реактора БН-350 (2011-2014 г.).

- Переработаны и размещены на хранение радиоактивные и другие техногенные отходы (2014 г.).

в рамках  мероприятия «Развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии» будут

- Подготовлены и заключены межправительственные договоры Республики Казахстан (с Францией, Канадой, Индией, Китаем и другими странами) в области мирного использования атомной энергии (2014 г.).

- Осуществлено участие Республики Казахстан в международном проекте INPRO (2011-2014 г.г.).

- Осуществлен мониторинг ядерных испытаний, в том числе

- Обеспечено функционирование инфраструктуры казахстанской системы ядерного мониторинга в поддержку международных договоров и соглашений (2010-2014 г.г.).

- Модернизирована система сейсмического группирования «Курчатов-Крест» (2014 г.)

- Осуществлен перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений с бумажных и магнитных записей на электронные носители (2014 г.)

- Создан международный учебный центр в г. Алматы по методам мониторинга ядерных испытаний и их последствий (2014 г.).

в рамках мероприятия «Обеспечение атомной отрасли квалифицированными профессиональными кадрами» будет

Усовершенствована и расширена система высшего и среднего профессионального образования, с целью подготовки кадров для атомной отрасли, в том числе

- Введены в учебные планы ВУЗов в рамках государственного заказа подготовки специалистов по базовым специальностям атомной отрасли;

- Организованы факультеты, специализированные кафедры для обучения студентов инженерных, физических и других, необходимых для атомной отрасли специальностей.

- Создан учебно-методический центр повышения квалификации преподавателей по подготовке специалистов для  атомной отрасли.

- Созданы колледжи для подготовки специалистов со средним профессиональным образованием.

- Подготовлены специалисты по проектированию, конструированию и строительству объектов атомной энергетики и промышленности, инженерно-технического персонала АЭС, специалисты по радиоэкологии, дозиметрии, ядерной медицине и других, необходимых для атомной отрасли специальностей (370 специалистов).

- Для развития службы ядерной медицины в системе здравоохранения Республики Казахстан, в течение 2010-2014 годов подготовлены кадры с высшим специальным образованием для развития ядерной медицины в Республике Казахстан:

- для Центра ядерной медицины и биофизики в г. Алматы – 45 специалистов;

- для отделений ядерной медицины в г. Астане и региональных центров 9 специалистов ежегодно..

в рамках мероприятия «Социальные вопросы развития атомной отрасли» будет создан жилой фонд для персонала и реализованы  мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в местах размещения создаваемых объектов атомной отрасли, включая г. Курчатов и пос. Алатау (г. Алматы), где будет сдано в эксплуатацию 48000 кв.м. жилья (2011-2014 г.г.).

в рамках мероприятия «Обеспечение доступности и прозрачности информации по аспектам деятельности атомной отрасли» будет разработан и реализован комплекс мероприятий по достижению общественного согласия в вопросах развития ядерной энергетики, в том числе

- организован выпуск двух специализированных научных и научно-популярных периодических изданий с целью информирования и просвещения населения по вопросам развития атомной энергетики.

### Развитие науки в атомной сфере

в рамках мероприятия «Совершенствование экспериментальной базы атомной отрасли для прикладных исследований» будет

- Разработано ТЭО опытно-демонстрационного энергоблока с  инновационным высокотемпературным газоохлаждаемым реактором (ВТГР) четвертого поколения (2013 г.).

- Выполнен первый этап модернизации комплексов исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР (2014 г.).

- Создан в г. Курчатове Казахстанский термоядерный материаловедческий реактор КТМ, проведен его физический пуск и осуществлен ввод в эксплуатацию (2011 г.);.

- Создан и введен в эксплуатацию ускорительный комплекс на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-350 в г. Алматы (2014 г.).

в рамках мероприятия «Научные исследования в атомной сфере», будет

- Осуществлен комплекс исследований по научно-технической поддержке работ по развитию атомной энергетики в Казахстане (2010-2014 г.г.)

- Осуществлена научно-техническая поддержка создания и эксплуатации казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак (2013 г.).

- Выполнены комплексные научные исследования в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60 (2010-2014 г.г.).

- Выполнены исследования в области развития инновационных ядерно-энергетических технологий высокотемпературных газовых реакторов и водородной энергетики (2011-2014 г.г.).

- Выполнены исследования в области развития и безопасности ядерно-энергетических технологий реакторов на быстрых нейтронах (2011-2014 г.г.).

- Выполнены исследования в области материаловедения и инновационных технологий для установок термоядерного синтеза  на базе экспериментального термоядерного комплекса КТМ (2012-2014 г.г.).

### Охрана здоровья населения и окружающей среды.

в рамках  мероприятия «Обеспечение безопасности радиационно-опасных объектов различного типа, реабилитация зараженных территорий и вовлечение их в хозяйственный оборот» будет

- Осуществлена инвентаризация источников радиоактивного загрязнения, разработка и осуществление системы мер по снижению их негативного влияния.

- Завершены работы по ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего Иртышского химико-металлургического завода (ИХМЗ) пунктах захоронения радиоактивных отходов и прилегающей к нему территориях (2013 г.);

- Обеспечена безопасность бывших мест проведения ядерных испытаний, осуществлена передача земель в хозяйственный оборот (2014 г.)

в рамках  мероприятия «Защита  здоровья населения в связи с развитием атомной энергетики» будет

- Создан Республиканский центр комплексной дозиметрии (2013 г.);

- Обеспечено функционирование Государственной системы учета и контроля доз населения и персонала (2012-2014 г.г.).

- Организован диспансерный контроль состояния здоровья населения, проживающего в зонах потенциального влияния объектов атомной энергетики (2013-2014 г.г.).

- Создан Центр ядерной медицины и биофизики (2013 г.)

## Второй этап реализации Программы

### Развитие атомной промышленности

в рамках мероприятия «Создание вертикально-интегрированной компании ядерного топливного цикла» будет

завершено построение вертикально-интегрированной компании ЯТЦ на базе АО НАК «Казатомпром», в том числе

- реализован комплекс мероприятий по поиску, разведке новых месторождений на территории Казахстана;

- в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан расширена добыча природного;

- внедрены перспективные промышленные технологии ЯТЦ, на АО «Ульбинский металлургический завод» организованы новые производства, в том числе производство материалов ядерной техники, топливных таблеток из перспективных видов топлива (2016 г.);

- разработана ПСД и реализован на АО «Ульбинский металлургический завод» совместно с AREVA проект создания производства топливных сборок мощностью 400 тонн в год, предназначенных в основном для рынков стран Юго-Восточной Азии и обеспечения потребностей в топливе атомной энергетики Республики Казахстан (2015 -2020 г.г.);

- создана совместная с Китайской Народной Республикой специализированная инжиниринговая компания по строительству АЭС (2015 г.);

- запущено совместно с иностранными партнерами конверсионное производство UF6 (2016 г.) производственной мощностью 12 000 тонн в год;

- обеспечено эффективное управление монитарным пакетом акций НАК Казатомпром в капитале Westinghouse (10% акций);

- создан научно-технологический центр (в форме ТОО) для выполнения исследований в области ЯТЦ в поддержку развития урановой промышленности.

в рамках мероприятия «Поэтапное участие предприятий РК в производстве атомных реакторов и оборудования для АЭС» предусматривается

- организация проектирования и производств комплектующих для изготовления ТВЭЛов и ТВС (2016 г.г.);

- организация производств необходимых материалов и изделий для участия предприятий РК в строительстве АЭС (2015-2020 г.г.).

### Развитие атомной энергетики

в рамках мероприятия «Обоснование схемы размещения и выбора параметров атомных энергоблоков. Строительство АЭС на территории Казахстана» будут

- Сооружены и приняты в эксплуатацию два атомных энергоблока суммарной мощностью ~ 600 МВт эл. в г. Актау (2020 г.).

- Разработана ПСД энергоблока АЭС с реактором средней мощности (600-1000 МВт эл.) с привязкой к кандидатной площадке строительства в г. Курчатов (2020 г.).

в рамках мероприятия «Организация разработки и проектирования АЭС и других объектов атомной отрасли в Республике Казахстан» будут

- обеспечены проектирование объектов атомной отрасли, научно-техническая экспертиза проектов строительства АЭС и других объектов атомной отрасли (2015-2020 г.г.)

в рамках мероприятия «Разработка проектов технических регламентов и нормативно-правовых актов для проведения единой государственной политики в атомной отрасли» будет завершена разработка проектов нормативной и технической документация для правового и технического регулирования в атомной отрасли.

в рамках мероприятия «Обеспечение ядерной, радиационной и промышленной безопасности объектов атомной отрасли» будут

- На комплексе исследовательских реакторов «Байкал-1» ДГП ИАЭ НЯЦ РК завершен монтаж оборудования и сдан в эксплуатацию (2015 год) Республиканский центр по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ предприятий атомной отрасли и других отраслей промышленности, обеспечена эксплуатация центра (2015-2020 г.г.).

- Обеспечена ядерная, радиационная и промышленная безопасность комплексов исследовательских ядерных реакторов «Байкал-1», ИГР, ВВР-К, ускорительных комплексов, сейсмических и инфразвуковых станций (2015-2020 г.г.).

- Обеспечен государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности на объектах ядерно-энергетической отрасли. (2015-2020 г.г.).

- Обеспечен постоянный мониторинг экологической, радиационной, промышленной, геолого-геофизической и сейсмической обстановки на объектах атомной отрасли (2015-2020 г.г.).

в рамках мероприятия «Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению физической защиты и охраны стратегических объектов атомной отрасли», будет

- Обеспечено функционирование систем физической защиты стратегических объектов атомной отрасли, включая ядерные объекты РГП НЯЦ РК (2015-2020 г.г.)

в рамках мероприятия «Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350»

- На комплексе исследовательских реакторов «Байкал-1» будет осуществляться долговременное хранение отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 (2017 г.г.- 1 этап).

- Переработаны и размещены на хранение радиоактивные и другие техногенные отходы (2017 г.г.- 1 этап).

- Будут законсервированы и переведены в режим долговременного хранения здания, сооружения и инженерные системы реактора БН-350 (2017 г.г.- 1 этап).

в рамках мероприятия «Развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии» будут

- Осуществлено участие Республики Казахстан в международных программах и проектах.

- Осуществлен мониторинг ядерных испытаний, в том числе

- Обеспечено функционирование инфраструктуры казахстанской системы ядерного мониторинга в поддержку международных договоров и соглашений (2014-2020 г.г.).

- Создан дублирующий центр данных в Курчатове для системы сейсмического мониторинга (2019 г.)

в рамках мероприятия «Обеспечение атомной отрасли квалифицированными профессиональными кадрами» будет

- Сформирована система переподготовки и профессиональной аттестации персонала по регламентируемым видам деятельности в атомной отрасли, в том числе создан тренажерный центр профессиональной подготовки, переподготовки и аттестации персонала для управления и эксплуатации АЭС (2018 г.).

- Завершено формирование системы высшего и среднего профессионального образования, с целью подготовки кадров для атомной отрасли. Осуществляется подготовка специалистов по проектированию, конструированию и строительству объектов атомной энергетики и промышленности, инженерно-технического персонала АЭС, специалисты по радиоэкологии, дозиметрии, ядерной медицине и других, необходимых для атомной отрасли специальностей, в количестве 200 человек в год.

- Для развития службы ядерной медицины в системе здравоохранения Республики Казахстан, обеспечено кадрами и введено в эксплуатацию по 2 отделения ядерной медицины в региональных медицинских центрах.

в рамках мероприятия «Социальные вопросы развития атомной отрасли» будут реализованы  мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в местах размещения научных и проектных организаций, в том числе

в рамках мероприятия «Обеспечение доступности и прозрачности информации по аспектам деятельности атомной отрасли» будет разработан и реализован комплекс мероприятий по достижению общественного согласия в вопросах развития ядерной энергетики, в том числе

- создана Сеть общественных центров на объектах использования атомной энергии.

### Развитие науки в атомной сфере

в рамках мероприятия «Совершенствование экспериментальной базы атомной отрасли для прикладных исследований» будет

- Построен и введен в эксплуатацию опытно-демонстрационный энергоблок с реактором ВТГР и паровой турбиной для производства электроэнергии (ввод в опытную эксплуатацию в 2020 году).

- завершена модернизация комплексов исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР (2018 г.).

в рамках мероприятия «Научные исследования в атомной сфере», будет

- Осуществлен комплекс исследований по научно-технической поддержке работ по развитию атомной энергетики в Казахстане (2015-2020 г.г.)

- Выполнены комплексные научные исследования в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60 (2015-2020 г.г.).

- Выполнены исследования в области развития инновационных ядерно-энергетических технологий высокотемпературных газовых реакторов и водородной энергетики (2015-2020 г.г.).

- Выполнены исследования в области развития и безопасности ядерно-энергетических технологий реакторов на быстрых нейтронах (2015-2020 г.г.).

- Выполнены исследования в области материаловедения и инновационных технологий для установок термоядерного синтеза  на базе экспериментального термоядерного комплекса КТМ (2015-2020 г.г.).

- Выполнены комплексные научные исследования в области ядерной физики, ускорителя сверхтяжелых ионов ДЦ-350. Получены данные о свойствах сверхтяжелых элементов, фундаментальных характеристиках ядер, новые технологии (2015-2020 г.г.).

- Осуществлен комплекс исследований по созданию перспективных промышленных технологий ядерно-топливного цикла (2015-2020 г.г.) по следующим направлениям:

- совершенствование технологий разведки, добычи и переработки урана;

- разработка новых технологий для создания наукоемких, высокотехнологических и экспортноориентированных производств урановой продукции;

- интенсификация проведения разведочных и производства буровых работ;

- совершенствование технологических процессов и оборудования для ионообменных, осадительных и аффинажных переделов;

- разработка новых технологий для создания и совершенствования производств урановой, танталовой, бериллиевой и ниобиевой продукции на АО «Ульбинский металлургический завод».

### Охрана здоровья населения и окружающей среды.

в рамках  мероприятия «Обеспечение безопасности радиационно-опасных объектов различного типа, реабилитация зараженных территорий и вовлечение их в хозяйственный оборот» будет

- Продолжена инвентаризация источников радиоактивного загрязнения, разработка и осуществление системы мер по снижению их негативного влияния.

- Выполнены работы по ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях и цехах бывшего Прикаспийского химико-металлургического завода (ПХМЗ) (2020 г.);

- Обеспечена безопасность бывших мест проведения ядерных испытаний, осуществлена передача земель в хозяйственный оборот (2020 г.).

в рамках  мероприятия «Защита  здоровья населения в связи с развитием атомной энергетики» будет

- Обеспечено на постоянной основе функционирование Государственной системы учета и контроля доз населения и персонала (2015-2020 г.г.)

- Осуществлен на постоянной основе диспансерный контроль состояния здоровья населения, проживающего в зонах потенциального влияния объектов атомной энергетики (2015-2020 г.г.)

- Оценка воздействия на окружающую среду

## Существующее состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды характеризуется составом атмосферного воздуха, качеством поверхностных вод, радиационным гамма-фоном, плотностью радиоактивных выпадений в приземной атмосфере, химическим составом атмосферных осадков и состоянием почв.

По данным экологического мониторинга, проводимого национальной гидрометеорологической службой, состояние окружающей среды в большинстве регионов республики характеризуется наличием различного количества загрязняющих веществ. Известно, что основной вклад в загрязнение окружающей среды вносят предприятия горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, электроэнергетики, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, предприятия по производству строительных материалов и др. Из общего количества выбрасываемых веществ 14% составляют твердые вещества, остальные жидкие и газообразные.

Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с учетом их класса опасности. К наиболее опасным примесям атмосферного воздуха относятся оксиды углерода и азота, аммиак, диоксид серы, взвешенные вещества (пыль).

По данным наблюдений за 1 полугодие 2008 г. наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г. Алматы (ИЗА5=14,3).

К загрязненным городам (ИЗА5≥5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5≥7) – 9 городов (Алматы, Шымкент, Астана, Темиртау, Актобе, Риддер, Усть–Каменогорск, Караганда, Тараз).

В 10 городах были отмечены средние концентрации взвешенных веществ в пределах 1,1-4,9 предельно допустимых концентраций (ПДК) и диоксида азота в пределах 1,3-2,7 ПДК.

Средняя концентрация диоксида серы в г. Кызылорде составила 2,7 ПДК, в городах Риддер и Балхаш – более 1 ПДК.

Разовые концентрации диоксида азота выше ПДК наблюдались в 18 городах в пределах 1,1-19,8 ПДК, оксида углерода – в 12 городах в пределах 1,2-4,8 ПДК, диоксида серы в 5 городах в пределах 1,1- 22,5 ПДК.

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов республики к "чистым" отнесено 12 рек, 4 водохранилища, 6 озер и 1 канал. Наиболее представителен класс "умеренно-загрязненных" водных объектов – 33 реки, 7 водохранилищ. 1 озеро и 2 канала. К классу "загрязненных" водных объектов принадлежит 6 рек и 1 озеро. К классу "грязных" относится 2 реки Шерубайнура (Карагандинская обл.), Ульбинка (ВКО) и вдхр. Кенгирское. К классу "очень грязных" водных объектов относится р. Красноярка (ВКО). К классу "чрезвычайно грязных" относится р. Кара-Кенгир (Карагандинская обл.).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 15 ингредиентов, из которых наиболее распространёнными являются медь, азот нитритный, сульфаты, нефтепродукты, железо общее и фенолы.

Загрязнение водных объектов в большей степени обусловлено тем, что в водоохранных полосах и зонах рек расположены отвалы горных пород, хвостохранилища рудников и шахт горнодобывающих предприятий. Основное загрязнение водоемов происходит с дренажными, недостаточно очищенными и неочищенными шахтными водами. Часть месторождений остаются брошенными и природоохранные мероприятия при выводе из эксплуатации не выполняются.

Кроме того, источниками загрязнения водных объектов являются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды городов и населенных пунктов.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы за 5 месяцев 2008 года по населенным пунктам республики находятся в пределах 0,08-0,19 мкЗв /ч., а средние значения по областям в пределах 0,10-0,15 мкЗв/ч. В среднем по республике радиационный гамма-фон за 5 месяцев 2008 года составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории РК колебалась в пределах 1,0-1,3 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений за 5 месяцев 2008 года составила 1,2 Бк/м2.

Для мониторинга химического состава атмосферных осадков определяются анионы - сульфаты, хлориды, нитраты; катионы - аммоний, натрий, калий, кальций, магний; микроэлементы – свинец, медь, кадмий, мышьяк; кислотность и удельная электропроводность. Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением кадмия, в осадках не превышают ПДК.

Наблюдения за состоянием загрязнения почвы показали превышения ПДК по кадмию, свинцу, меди, цинку и хрому на границах санитарно-защитных зон крупных промышленных предприятий и в районах крупных автомагистралей.

Детальный анализ показал, что загрязнения окружающей среды выбросами вредных веществ для большей части регионов республики обусловлены деятельностью предприятий электроэнергетической отрасли. В этой связи следует отметить, что создание ядерной энергетики позволит не только решить стратегическую задачу обеспечения энергетической безопасности страны, но существенно повысит экологическую чистоту энергетической отрасли.

Одна из основных задач данной Программы заключается в создании ядерных энергетических комплексов для обеспечения возрастающих потребностей различных отраслей экономики в энергии. Кроме того, утверждение программы развития ядерной энергетики позволит реализовать взаимосвязанный комплекс мероприятий по безопасному обращению и утилизации радиоактивных отходов, образовавшихся в результате деятельности предприятий горнодобывающей промышленности, нефтегазовой отрасли, а также других отраслей народного хозяйства.

## Цели в области охраны окружающей среды, установленные на международном и национальном уровнях

В 2007 году Межправительственная группа по климатическим изменениям, созданная при МАГАТЭ завершила ряд научных и политических мероприятий, целью которых являлось улучшение понимания глобальных климатических изменений. В результате проведенных научных мероприятий подготовлен доклад, который подтверждает возрастающее антропогенное воздействие на климатическую систему, обусловленное выбросами парниковых газов. Известно, что основная масса парниковых газов образуется в результате сжигания органического топлива. В докладе представлены явные свидетельства этого воздействия на изменение климата, в особенности в чувствительных экологических системах, проанализирована уязвимость общества и экосистем от условий изменения климата. Определены варианты адаптации и их пределы; а также сделан вывод о том, что в случае превышения некоторых значений изменения климата, возможности адаптации становятся чрезвычайно дорогостоящими или вообще исчезают. Это требует решительного сокращения выбросов парниковых газов (приблизительно на 50% в глобальных масштабах к 2050 году) и в значительной степени повышает важность низкоуглеродных энергетических технологий, таких, как ядерная энергетика. Сделан вывод, что в энергетическом секторе, во временной перспективе до 2030 года, ядерная энергетика имеет наибольший потенциал смягчения последствий с точки зрения сокращения выбросов при наименьших средних социальных затратах. В результате проведения всеобъемлющего обзора исследований технологических оценок был сделан вывод, что ядерная энергетика (наряду с гидроэнергетикой и ветроэнергетикой) дает самые низкие за все время выбросы парниковых газов на единицу вырабатываемой электроэнергии.

Как уже было сказано производство электроэнергии  в Казахстане осуществляется в основном на угольных электростанциях, которые производят около 70% электроэнергии. При этом угольные электростанции загрязняют атмосферу большим количеством вредных газообразных выбросов, в которых содержатся тяжёлые металлы и радиоактивные вещества. При сжигании угля образуются оксиды  углерода, азота и серы, диоксиды серы и азота, а также неразрушающиеся канцерогены, такие как, соединения бериллия, кадмия, никеля и хрома. Оксиды серы и азота вызывают кислотные дожди и кислотные отравления. Кроме того, при сжигании угля в атмосферу выбрасываются естественные радионуклиды: 222Rn, 220Rn, 226Rn, 210Pb, 222Rn, 210Po, 230Th, 232Th, 228Th, 40K. Даже если реальную эффективность очистки дымовых выбросов от золы принять равной 98,5%, как это делается на современных угольных ТЭС, то и в этом случае доза, обусловленная естественными радионуклидами в выбросах, в 40 раз превысит аналогичную дозу, полученную населением вблизи современных АЭС. Это иллюстрируется сравнительными данными по величине вредных выбросов на ТЭС и АЭС одинаковой мощности, принятой условно за 4000 МВт (Приложение 4).

Таким образом, одним из наиболее важных результатов реализации Программы развития атомной отрасли в Республике Казахстан является снижение вредных выбросов в окружающую среду и повышение экологической чистоты энергетической отрасли в выполнение требований Киотского протокола.

## Вероятные экологические последствия строительства и эксплуатации АЭС

Развитие ядерной энергетики неизбежно связано с образованием РАО и ОЯТ. Однако следует отметить, что количество образующихся отходов при работе АЭС намного меньше отходов угольной электростанции. Кроме того, в результате более чем 50-летнего опыта в мире достигнут высокий уровень технологической безопасности обращения с РАО и хранения отработавшего топлива.

В ходе эксплуатации АЭС будут образовываться следующие виды отходов:

- твердые бытовые отходы (ТБО);

- газо-аэрозольные отходы (выбросы);

- твёрдые радиоактивные отходы (ТРО);

- жидкие радиоактивные отходы (ЖРО).

В проекте АЭС предусматривается вентиляционная труба, а ориентация градирен по отношению к населенным пунктам будет выполнена с учетом розы ветров.

Основными видами воздействия на почвенный покров при строительстве АЭС является его механическое разрушение и возможное химическое загрязнение.

Основные виды механического воздействия на почвенный покров заключаются в:

- уничтожении почвенного профиля при строительстве;

- нарушении верхних горизонтов почвенного профиля при обустройстве коммуникационных объектов;

- нарушении почвенного покрова при прокладке автодорог.

Химическое загрязнение почвенного покрова может происходить в следствие:

- загрязнения почвенного покрова горюче-смазочными материалами на всех этапах проводимых работ;

- поверхностного загрязнения почвенного покрова промышленным и бытовым мусором.

Первый этап создания АЭС включает в себя рытье котлованов и строительство зданий и сооружений. Основным видом воздействия на почвенный покров будет являться механическое нарушение почвенного покрова.

После завершения строительных работ по созданию АЭС будут проведены рекультивационные мероприятия по устранению нарушений состояния почвенного покрова.

При эксплуатации АЭС воздействия на почвенный покров происходить не будет.

Предстоящие строительные работы по созданию АЭС и её эксплуатация будут производиться на территориях освоенных земельных участков, на которых расположены промышленные зоны действующих предприятий. На прилегающих территориях растительность может испытывать незначительное воздействие через воздух выхлопными газами от строительной и транспортной техники. Однако это крайне незначительное воздействие будет происходить на ограниченной территории. Оно будет иметь узко-локальный характер и не окажет негативного влияния на растительность сопредельных территорий.

Выбросы радиоактивных веществ действующей АЭС будут минимальными и также не окажут значительного негативного воздействия.

Непосредственное воздействие на животных (мелких хищников, грызунов, наземно-гнездящихся пернатых и пресмыкающихся) проявляется в виде их прямой гибели под колесами автотранспорта или под воздействием землеройной техники при рытье траншей и котлованов.

Фактор беспокойства, возникающий при движении техники и перемещении людей, приводит к тому, что ряд хищных млекопитающих, копытные, редкие виды пернатых распугиваются и покидают привычную территорию, логова или гнёзда.

Оценки радиационного воздействия атомной станции на персонал и население при нормальной эксплуатации и авариях разгерметизации первого контура позволяют сделать следующие выводы:

- среднегодовая дозовая нагрузка на персонал составляет не более 2 мЗв, и определяется, в основном, работами по перезарядке топлива, ремонту и замене оборудования;

- радиационное воздействие энергоблоков АЭС на население и окружающую среду при нормальной эксплуатации не вносит заметного вклада в естественный фон. Это обеспечивается благодаря полной локализации активности в пределах герметичной системы теплоносителя первого контура и интегральной компоновке реакторной установки, которая обуславливает низкие активирующие потоки нейтронов за корпусом реактора. Полная герметичность системы первого контура исключает утечку активности из реакторной установки.

Уровень безопасности, достигаемый на современных АЭС, позволяет гарантировать отсутствие аварийных радиоактивных выбросов.

При проектных и запроектных авариях с разгерметизацией первого контура облучение персонала станции не превышает 1 мЗв, что существенно ниже дозы 10 мЗв, регламентированной для данной категории лиц при нормальной эксплуатации.

## Меры по предотвращению, уменьшению или смягчению любых существенных вредных последствий для окружающей среды, которые могут быть результатом осуществления программы

В рамках данной Программы предусмотрен целый комплекс мероприятий, связанных с созданием полномасштабной инфраструктуры, отвечающей международным нормам безопасного обращения и утилизации РАО и ОЯТ.

Для гарантированного обеспечения ядерной, и радиационной безопасности, режима нераспространения в рамках Программы планируется:

- создание комплексов по переработке и захоронению имеющихся и вновь образующихся РАО;

- создание единой системы учета и контроля радиоактивных веществ, ядерных материалов и РАО;

- разработка специализированных транспортных средств и упаковочных комплектов для транспортировки ОЯТ к местам длительного хранения и РАО к местам их утилизации;

- совершенствование технологий и процедур обращения с РАО различного типа;

- создание Республиканского центра комплексной дозиметрии;

- создание системы радиационного контроля деятельности предприятий ядерно-энергетической отрасли.

Реализация этого комплекса мероприятий позволит значительно улучшить радиационную обстановку в регионах, исключить вредное воздействие утилизируемых радиоактивных веществ и отходов на здоровье людей и окружающую среду.

## Меры, предусмотренные для мониторинга экологических последствий осуществления программы

В Программе предусмотрены мероприятия для постоянного мониторинга окружающей среды в регионах намечаемой деятельности. Система производственного мониторинга окружающей среды ориентирована на организацию наблюдений, сбора данных, проведение анализа и оценки воздействия объекта на состояние окружающей среды, с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации негативного воздействия техногенных процессов на окружающую среду.

Система мониторинга включает радиационный и дозиметрический контроль с указанием видов измерений и точек контроля, периодичности, мест отбора проб и видов лабораторных анализов и включает:

- контроль газо-аэрозольного радиоактивного выброса;

- контроль содержания радионуклидов, химических веществ в воздухе санитарно-защитной зоны и прилегающей территории;

- контроль содержания радиоактивных веществ на рабочих местах, в производственных помещениях;

- контроль выбросов котельной;

- контроль наличия радиоактивных веществ в промышленных стоках;

- контроль радиоактивного загрязнения почв санитарно-защитной зоны и прилегающей территории.

Таким образом, выполнение всех природоохранных мероприятий и соблюдение экологических нормативов обеспечит безопасное для окружающей среды и населения функционирование объектов атомной отрасли.

Кроме того, в рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения максимальной информированности населения и общественных организаций, проведения общественных слушаний по всем вопросам намечаемой деятельности с целью достижения общественного согласия в вопросах развития ядерной энергетики в Республике Казахстан.

- Необходимые ресурсы

Предварительно необходимый объем финансирования Программы на 2010-2020 годы составляет 1 951 209,8 млн. тенге, в том числе

- из внебюджетных средств 1 601 982,6 млн. тенге;

- из бюджетных средств 349 227,2 млн. тенге, в том числе по этапам и годам:

1 этап 2010 – 2014 годы – 115009,5 млн. тенге, из них

- 2010 год –   7772,9 млн. тенге;

- 2011 год – 16225,2 млн. тенге;

- 2012 год – 19875,5 млн. тенге;

- 2013 год – 37163,9 млн. тенге;

- 2014 год – 33972,0 млн. тенге;

2 этап 2015 -2020 годы – 234217,7 млн. тенге

Объем финансирования на периоды 2013-2014 г.г. и 2015-2020 г.г. потребует уточнения по итогам реализации мероприятий 2010-2012 гг.

Ежегодные объемы будут уточняться в соответствии с объемами, предусматриваемыми в республиканском бюджете. В Казахстане, имеются все предпосылки, значительные трудовые, материально-технические, технологические и нормативно-правовые ресурсы для реализации настоящей Программы развития атомной отрасли:

- значительное количество разведанных запасов урана (19% от мировых запасов), доля которого в общем балансе энергетических ресурсов страны является основной  (приложение 5);

- наличие уранодобывающей и перерабатывающей промышленности, представленной в Казахстане НАК «Казатомпром», которая является национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения.

- машиностроительные мощности, способные обеспечить производство отдельных видов энергетического оборудования;

- наличие атомной науки, представленной РГП «Национальный ядерный центр РК» с базовыми экспериментальными установками, включая исследовательские ядерные реакторы, способной выполнять исследования в области ядерной физики, физики и техники ядерных реакторов, решать задачи мирового уровня по направлениям развития атомной энергетики и обеспечения условий ее безопасного применения;

- законодательно оформленная нормативно-правовая база регулирования вопросов использования атомной энергии, делящихся и ядерных материалов, соответствующая требованиям  МАГАТЭ, но нуждающаяся в доработке и дальнейшем развитии;

- кадровый потенциал высококвалифицированных специалистов, как в атомной промышленности, так и в атомной науке, включая специалистов, принимавших участие в эксплуатации энергетического реактора БН-350 и принимающих участие в эксплуатации исследовательских реакторов ИВГ, ИГР и ВВР-К РГП НЯЦ РК;

- опыт выполнения проектных работ, работ по снятию с эксплуатации реактора БН-350, по повышению безопасности и сейсмоустойчивости реактора ВВР-К до уровня, соответствующего требованиям МАГАТЭ и современных норм и правил, действующих в Казахстане;

- существенный задел в области разработки и внедрения ядерных технологий для получения медицинских радиофармпрепаратов, радиоизотопов, трансмутации, стерилизации материалов, и др.

- опыт работы осуществления единого государственного контроля ранее существовавшей специализированной инспекцией в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности в атомно-промышленном и атомно-энергетическом комплексах от проектирования до ликвидации опасных производственных объектов;

- развивающаяся система подготовки и переподготовки специалистов, инженерного и технического персонала для атомной отрасли на основе обучения в ВУЗах Республики, где уже ведется подготовка инженеров по специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки» и по ряду специальностей «Техническая физика». Совершенствование системы подготовки специалистов на базе ведущих учебных заведений и научных центров, как в нашей стране, так и за рубежом, предусматривается настоящей Программой.

Реализация настоящей Программы представляет собой масштабную и очень сложную задачу, для решения которой будут привлечены ведущие компании, предприятия, как атомной отрасли, так и других отраслей экономики страны. Управление существующей атомной отраслью осуществляется в соответствии с представленной схемой ( Рис.1).

АО НАК «Казатомпром» представляет собой холдинг по управлению семью основными направлениями деятельности: - геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; реакторостроение, атомные электростанции; цветная металлургия и производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров. В состав холдинга входят

- АО «Волковгеология» – обеспечивает геологическое сопровождение всех видов деятельности НАК «Казатомпром».

- ТОО «Горнорудная компания» – геологоразведочные и поисковые работы, добыча и переработка урансодержащих и других полезных ископаемых, экспорт и импорт, транспортировка ядерных материалов и оборудования, осуществление управленческих функций от АО «НАК «Казатомпром» в отношении уранодобывающих предприятий:

АО «СП «Акбастау»; ТОО «Аппак»; ТОО «Байкен-U»; ТОО «СП «Инкай»; ТОО «СП «Бетпак Дала»; АО «КРК СП «Заречное»; ТОО «СП «Катко»; ТОО «Каратау»; ТОО «Кызылкум»; ТОО «Семизбай-U» и др.

- АО "Ульбинский металлургический завод" – производство высокотехнологичной урановой, бериллиевой, танталовой продукции для нужд атомной энергетики, электронной, аэрокосмической, металлургической промышленности и других областей деятельности.

- ТОО «МАЭК-Казатомпром» – единый энерго- и водо- производящий комплекс.

- ТОО «Кызылту» – производство медного концентрата и молибденового промышленного продукта.

- ТОО «СКЗ-U» – реализует программу строительства сернокислотного завода.

- АО «Казахстано-Российская компания «Атомные станции» (КРКАС) – осуществляет разработку и реализацию проекта АЭС с реактором ВБЭР-300.

- ТОО «Институт высоких технологий» (ИВТ) – обеспечивает решение задач инновационного развития атомной промышленности.

- ТОО «Казахстанский ядерный университет» – специализированный центр по профессиональной подготовке и переподготовке персонала для предприятий АО НАК Казатомпром.

- ТОО «Уранэнерго» – обеспечение бесперебойного электроснабжения уранодобывающих предприятий.

- ТОО «Казатомпром-Демеу» – управление социальными объектами и реализация социальных проектов.

Опираясь на концепцию широкого международного сотрудничества, Казатомпром ставит перед собой цель - стать лидирующей вертикально-интегрированной транснациональной компанией с полным спектром услуг от "добычи урана" до производства ядерного топлива и строительства энергоисточников.

На сегодняшний день в АО НАК «Казатомпром»  работает свыше 25000 человек.

Устойчивое развитие атомной отрасли в долговременной перспективе обеспечивается эффективным функционированием научных организаций Республики Казахстан. Основная деятельность в области атомной науки и техники сосредоточена сегодня в таких организациях Республики, как:

- РГП «НЯЦ РК»,

- НАК КАЗАТОМПРОМ (Институт высоких технологий,  Казахстанский ядерный университет, Волковгеология).

В целях научного сопровождения развития атомной отрасли  и подготовки кадров будут также использоваться Национальные университеты и научно-исследовательские институты МОН РК (Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева, Институт геологических наук имени К. Сатпаева, Институт металлургии и обогащения, Физико-технический институт и др.).

Научно-техническая поддержка развития атомной энергетики обеспечивается наличием в Республике вышеперечисленных организаций Ведущей из них можно назвать РГП «Национальный ядерный центр РК», созданный Указом Президента Республики Казахстан от 15 мая 1992 года №779.

В развитие Указа Президента Правительство Республики Казахстан приняло ряд Постановлений, в которых были определены организационная структура РГП НЯЦ РК и основные направления деятельности, которые соответствуют направлениям и задачам настоящей Программы:

- научно-техническая поддержка работ по развитию атомной энергетики в Казахстане, включая исследования в обоснование безопасности объектов ядерной техники и применения ядерных и радиационных технологий;

- фундаментальные исследования в области радиационного материаловедения и ядерной физики.

- разработка и внедрение радиационных и ядерных технологий и производство радиоизотопной и промышленной продукции

- изучение радиационной обстановки в местах проведения ядерных взрывов и размещения ядерных установок, разработка и осуществление мероприятий по снижению риска от воздействия радиационно-опасных объектов и территорий республики Казахстан.

- мониторинг ядерных испытаний национальной системой контроля в составе мировой системы мониторинга.

- образовательные технологии для подготовки кадров в атомной отрасли Казахстана.

- информационное обеспечение развития атомной энергетики и промышленности в Казахстане.

В состав  Национального ядерного центра РК входят институты

- Институт атомной энергии,

- Институт ядерной физики,

- Институт радиационной безопасности и экологии,

- Институт геофизических исследований,

- Казахский государственный научно-производственный центр взрывных работ;

- Предприятие «Байкал».

На сегодняшний день в РГП НЯЦ РК  работает свыше 2500 человек.

Рис.1 Схема управления атомной отраслью

9. Основные инвестиционные проекты, реализуемые в рамках программы

1.		Развитие атомной промышленности

- Создание конверсионного завода производственной мощностью
12 000 тонн гексафторида урана (UF6);

- Создание завода на Ульбинском металлургическом заводе по выпуску тепловыделяющих сборок, мощностью 400 тонн ядерного топлива;

- Участие РК в действующем предприятии по разделению изотопов на территории РФ, для получения гарантированных услуг по обогащению урана в 2,5 млн. ЕРР;

2.		Развитие атомной энергетики

- Создание АЭС в Актау;

- Создание республиканского центра по переработке и хранению радиоактивных отходов на комплексе исследовательских реакторов «Байкал-1;

- Разработка ТЭО и ПСД строительства АЭС, с привязкой к кандидатной площадке размещения в г. Курчатов;

- Модернизация большебазовой сейсмической группы  Боровое с выносными пунктами Чкалово, Зеренда, Восточное

3.		Развитие науки в атомной сфере

- Создание опытно-демонстрационного инновационного высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) в г.Курчатов

- Модернизация комплексов исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР.

- Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора токамака КТМ;

- Создание ускорителя тяжелых ионов ДЦ-350 в г. Алматы.

4.		Охрана здоровья населения и окружающей среды

- Создание республиканского центра комплексной дозиметрии.

- Создание центра ядерной медицины и биофизики.

Параметры проектов приведены в приложении 6

Приложение 1

к Программе «Развитие атомной отрасли
в Республике Казахстан на 2010-2014 годы c  перспективой развития до 2020 года »

Необходимая электрическая мощность новых станций базовой мощности 
для покрытия дефицита в выработке электроэнергии в Республике

|  | Максимальная базовая мощность, МВт (э) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Сооружение новых источников базовой мощности по регионам РК | 600 | 2200 | 4500 | 6600 |
| Северный Казахстан | 0 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Восточный Казахстан | 0 | 600 | 600 | 900 |
| Южный Казахстан*) | (1320) | (2640) | (2640)+1500 | (2640)+2500 |
| Западный Казахстан | 600 | 600 | 900 | 1200 |

*) В таблице в скобках показаны темпы ввода базовых мощностей для Южного региона Казахстана за счет строительства двух модулей Балхашской ТЭС на угле общей мощностью 2640 МВт с вводом первого модуля мощностью 1320 МВт (2×660 МВт) на уровне 2015 года, второго модуля аналогичной мощности в 2018-2020 годах.

Приложение 2

к Программе «Развитие атомной отрасли
в Республике Казахстан на 2010-2014 годы

c  перспективой развития до 2020 года »

Информация АО НАК Казатомпром о фактических закупках ТРУ

за 2009 год и планируемого объема закупок до 2014 года

| Целевой индикатор | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Казахстанское содержание в товарах, % | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Казахстанское содержание в работах, % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Казахстанское содержание в услугах, % | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Казахстанское содержание в кадрах, % | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 |

Приложение 3

к Программе «Развитие атомной отрасли
в Республике Казахстан на 2010-2014 годы c  перспективой развития до 2020 года »

Количественные показатели деятельности центра ядерной медицины и биофизики

| Объем и стоимость услуг Центра ядерной медицины и биофизики после выхода на проектную мощность | В натуральном выражении |  | млн. тенге в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство радиоактивных изотопов и РФП на их основе | ГБк/год | 42300 | 820 |
| Радионуклидная диагностика: в том числе - диагностика in vivo (ПЭТ и ОФЭКТ) - диагностика in vitro | процедур/год проц./год проц./год | 30800 6800 24000 | 199 175 24 |
| Радионуклидная терапия | проц./год | 1126 | 83 |
| Лучевая диагностика | проц./год | 18400 | 32 |
| Клинико-диагностические и иммуноферментные исследования | анализов/год | 3960 | 14 |
| Стерилизация одноразовых медицинских изделий | млн. изд./год | 137,1 | 205 |

Приложение 4

к Программе «Развитие атомной отрасли
в Республике Казахстан на 2010-2014 годы c  перспективой развития до 2020 года »

Объемы выбросов ТЭС и АЭС при мощности 4000 МВт

| Вещество | Количество (тонн в год) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТЭС | АЭС |
| Потребление топлива | 9 500 000*) | 108 |
| Потребление кислорода из атмосферы | 25 500 000 | 0 |
| Отходы оксидов углерода | 28 500 000 | 0 |
| Отходы оксидов серы | 650 000 | 0 |
| Отходы оксидов азота | 320 000 | 0 |
| Твердые отходы | 6 350 000 | 200 |
| Выброс аэрозолей | 320 000 | 0 |
| Мощность тепловых сбросов в окружающую среду, МВт | 4750 | 8000 |
| Количество радиоактивных отходов | 0 | 360 |

*) в тоннах условного топлива

Приложение 5

к Программе «Развитие атомной отрасли
в Республике Казахстан на 2010-2014 годы c  перспективой развития до 2020 года »

Структура запасов природных ресурсов Республики Казахстан (извлекаемых)

| Вид ресурсов | Млн. тонн усл. топлива | % |
| --- | --- | --- |
| Нефть, включая газовый конденсат | 4 011,7 | 8,8 |
| Уголь | 15 507,2 | 34,2 |
| Природный газ | 2 956,8 | 6,5 |
| Природные битумы и битумосодержащие породы | 1 890,0 | 4,2 |
| Уран | 21 024,0 | 46,3 |
| ВСЕГО: | 45 389,7 | 100 |

Приложение 6

к Программе «Развитие атомной отрасли
в Республике Казахстан на 2010-2014 годы c  перспективой развития до 2020 года »

Основные инвестиционные проекты отрасли, реализуемые в рамках программы

|  | Наименование проекта | Мероприятия по проекту | Цель проекта | Наличие ФЭО и/или ТЭО проекта на какой стадии (разработка, доработка, утверждено) | Рекомендуемое региональное размещение | Начало реализации проекта | Окончание реализации проекта | Ответственный исполнитель | Объем финансирования млн. тенге. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание конверсионного завода производственной мощностью 12 000 тонн гексафторида урана | ТЭО, ПСД, строительство | Создание в стране недостающего элемента ЯТЦ | Разработка ТЭО | ВКО, Ульбинский металлургический завод | 2011 | 2016 | АО НАК Казатомпром | 77393,1 | Средства АО НАК Казатомпром |
| 2 | Создание завода по выпуску тепловыделяющих сборок, мощностью 400 тонн ядерного топлива | ТЭО, ПСД, строительство | Создание производства изделий с высокой добавленной стоимостью | Разработка ТЭО | ВКО, Ульбинский металлургический завод | 2011 | 2020 | АО НАК Казатомпром | 18244,6 | Средства АО НАК Казатомпром |
| 3 | Участие РК в действующем предприятии по разделению изотопов, для получения гарантированных услуг по обогащению урана в 2,5 млн. ЕРР | ТЭО | Участие в недостающем элементе ЯТЦ | Разработка ТЭО | Территория РФ | 2011 | 2020 | АО НАК Казатомпром | 340599,8 | Средства АО НАК Казатомпром |
| 4 | Создание АЭС в Актау | ПСД, строительство | Диверсификация источников энергии | Утвержденное ТЭО | г. Актау, Мангыстауская область | 2010 | 2020 | МИНТ | 317175,6 105686,0 | Заемные средства Бюджет |
| 5 | Создание республиканского центра по переработке и хранению радиоактивных отходов на комплексе исследовательских реакторов «Байкал-1». | ПСД, строительство | Создание инфраструктуры по переработке и длительному хранению РАО и ИИИ | Утвержденное ТЭО | ВКО, г. Курчатов, КИР «Байкал-1» | 2011 | 2015 | РГП НЯЦ РК | 4320,2 | Бюджет |
| 6 | Разработка ТЭО и ПСД строительства АЭС, с привязкой к кандидатной площадке размещения в г. Курчатов; | ТЭО, ПСД | Подготовка к строительству АЭС большой мощности | Разработка ТЭО | ВКО, г. Курчатов | 2011 | 2020 | РГП НЯЦ РК | 5250,0 53400,0 | Иностранные инвестиции Бюджет |
| 7 | Модернизация большебазовой сейсмической группы Боровое с выносными пунктами Чкалово, Зеренда, Восточное | ПСД, строительство | Передислокация большебазовой сейсмической группы Боровое | Утвержденное ТЭО | Боровое | 2010 | 2013 | РГП НЯЦ РК | 4178,4 | Бюджет |
| 8 | Создание опытно-демонстрационного инновационного высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) в г. Курчатов | ТЭО, ПСД, строительство | Создание реакторов поколения IV для АЭС | Разработка ТЭО | ВКО, г. Курчатов | 2011 | 2020 | РГП НЯЦ РК | 32146,0 32946,0 | Иностранные инвестиции Бюджет |
| 9 | Модернизация комплексов исследовательских ядерных реакторов ВВР-К, ИВГ.1М, ИГР. | ПСД, строительство | Повышение безопасности, расширение экспериментальных возможностей | Утвержденное ТЭО | ВКО, г. Курчатов | 2012 | 2018 | РГП НЯЦ РК | 11898,8 | Бюджет |
| 10 | Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора токамака КТМ; | Строительство | Создание инструмента для исследований поведения кандидатных конструкционных материалов и отдельных узлов энергетического термоядерного реактора в условиях, близких к эксплуатационным | Утвержденные ТЭО, ПСД | ВКО, г. Курчатов | 2010 | 2011 | РГП НЯЦ РК | 1509,8 | Бюджет |
| 11 | Создание ускорителя тяжелых ионов ДЦ-350 в г. Алматы. | ТЭО, ПСД, строительство | Создание ускорительного комплекса для синтеза новых элементов Таблицы Д.И. Менделеева. | Утвержденное ТЭО | г. Алматы | 2012 | 2014 | РГП НЯЦ РК | 12710,0 | Бюджет |
| 12 | Создание республиканского центра комплексной дозиметрии. | ТЭО, ПСД, строительство | Создание комплекса регистрации, учета и верификации индивидуальных доз облучения | Доработка ТЭО | ВКО, г. Курчатов | 2010 | 2013 | РГП НЯЦ РК | 3010,0 | Бюджет |
| 13 | Создание центра ядерной медицины и биофизики. | Строительство | Создание научно-технологического комплекса для осуществления производственной деятельности в области радиохимии и радиофармацевтики, а также лечебно-диагностической и методической деятельности в области ядерной медицины | Утвержденные ТЭО, ПСД | г. Алматы | 2010 | 2013 | РГП НЯЦ РК | 5747,3 | Бюджет |